Российская Федерация

Республика Хакасия

Алтайский район

Администрация Белоярского сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«06» июня 2019 г.                                                                                                № 165

с. Белый Яр

# О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Белоярского сельсовета от 26 декабря 2017 № 462  «Об утверждении муниципальной  программы «Чистая вода на 2016 - 2020 годы» в новой редакции».

В соответствии со ст.179 Бюджетного Кодекса РФ, руководствуясь ст.47  Устава муниципального образования Белоярский сельсовет Администрация Белоярского сельсовета,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- В приложение к постановлению администрации Белоярского сельсовета от 26 декабря 2017 № 462  «Об утверждении муниципальной  программы «Чистая вода на 2016 - 2020 годы» в новой редакции» внести следующие изменения:

- строку 7 паспорта программы «Всего – 803  тыс. руб. в том числе: бюджет муниципального образования Белоярский сельсовет –  693 тыс. руб. в том числе по годам: 2016-75 тыс. руб., 2017- 70 тыс. руб., 2018 - 448 тыс. руб., 2019-50 тыс. руб., 2020-50 тыс. руб.; бюджет Алтайского района, в том числе по годам: 2018 - 355 тыс. руб.» заменить на фразу

«Всего – 15 946  тыс. руб. в том числе: бюджет муниципального образования Белоярский сельсовет –  2 296 тыс. руб. в том числе по годам: 2016-75 тыс. руб., 2017- 70 тыс. руб., 2018 - 409 тыс. руб., 2019-1 260 тыс. руб., 2020- 482 тыс. руб.; бюджет Алтайского района – 13 650 тыс. руб., в том числе по годам:  2019 – 1100 тыс. руб., 2020 – 12 550 тыс. руб.»;

- абзац 2 раздел IV муниципальной программы, «общий объем потребности в финансировании – 803 тыс. рублей», заменить на «общий объем потребности в финансировании – 2 296 тыс. рублей»;

- абзац 3 раздел IV муниципальной программы «В бюджете муниципального образования Белоярский сельсовет предусмотрено на реализацию Программы 2 296 тыс. руб., в том числе по годам:

| Годы реализации программы | Бюджет муниципального образования (тыс. руб.) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 2019 | 1260 |
| 2020 | 482 |

заменить абзац 3 раздел IV муниципальной программы «В бюджете муниципального образования Белоярский сельсовет предусмотрено на реализацию Программы 15 946 тыс. руб., в том числе по годам:

| Годы реализации программы | Бюджет муниципального образования (тыс. руб.) | Прочие источники (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2018 | 409 | 0 |
| 2019 | 1260 | 1100 |
| 2020 | 482 | 12 550 |

».

- таблицу «Адресный перечень объектов строительства и модернизации водопроводных и канализационных сетей» изложить в новой редакции:

«

| Адресный перечень объектов строительства и модернизации водопроводных и канализационных сетей |
| --- |
| № п/п | Наименование объекта | Описание необходимых работ | Наличие проектно-сметной документации | Планируемый срок реализации | Необходимая сумма финансирования, тыс.руб. |
|  |  |  |  |  | Бюджет МО Белоярский сельсовет | Прочие источники финансирования |
|  |  |  |  |  | в т.ч. проектные работы | строительство 1% | Строит-во 99% |
| Водоснабжение |
| Новое строительство |
| 1 | Водозаборная скважина первого подъема с.Белый Яр производительностью 3,5 тыс. м3/сут | 1.1. Строительство станции 1 подъема с ВОС и водопроводной сети до существующего водопровода |  | 2019 2020 |  | 410 332 |  |
|  |  | Наружная сеть водопровода и разработка проектно-сметной документации на водопроводную сеть в с.Белый Яр от скважины №6П до ул.Абаканская д.2А, по Абаканской до д.2Е с поворотом на переулок Федулова пересекая ул.Новую, ул.Бейскую до перекрестка с улицей Енисейская д.18, по ул.Енисейская от д.18, до Щетинкина д.1К, по ул.Щетинкина до д.53 |  | 2019 2020 |  | 410 332 |  |
|  |  | 1.2. экспертиза проектно-сметной документации, объектов хозяйственной и иной деятельности |  | 2016 2017 2018 2019 2020 | 75 70 175 800 100 |  | 300 |
|  |  | Продувка водозаборной скважины, расположенной по адресу: район дамбы с. Белый Яр |  | 2018 2019 2020 | 85 50 50 |  |  |
| 2. | Строительство полигона ТБО | 2.1 Разработка проектно-сметной документации | отсутствует | 2017 |  |  |  |
|  |  | Итого новое строительство |  |  | 1 220 | 742 | 300 |
| Модернизация водоснабжения |
| 3 | Водопроводные сети д.Кайбалы | 3.1 Капремонт водопроводных сетей, протяженностью 10,4 км с.Белый Яр | В наличии | 2017 2018 2019 2020 |  |  | 1610 |
| 4 | Котельная № 5, с.Белый Яр | 4.1. Замена котла № 1 ДКВр 6,5/13 |  | 2018 | 17 |  |  |
|  |  | 4.2. Замена дымососа ДН-15 на котле №3 |  | 2018 | 5 |  |  |
|  |  | 4.3. Приобретение сетевого насоса |  | 2018 | 7 |  |  |
|  | Итого модернизация |  |  | 29 |  | 1610 |
|  |  | Итого водоснабжение |  |  | 1249 | 742 | 1910 |
| Водоотведение |
| Новое строительство |
| 5 | Очистные сооружения в с. Белый Яр | 5.1 Разработка проектно-сметной документации |  | 2016 |  |  |  |
|  |  | 5.2 Строительство новых очистных сооружений мощностью 1000 - 1500 м3/сут. | отсутствует | 2016-2019 2020 |  |  | 10540 |
| 6 | Канализационная сеть с водоподъемной станцией в пер. Садовый, с. Белый Яр | 6.1 Разработка проектно-сметной документации |  | 2016 |  |  |  |
|  |  | 6.2 Строительство канализационной сети с водоподъемной станцией | отсутствует | 2017 |  |  |  |
|  |  | Всего новое строительство |  |  |  |  | 10540 |
| Модернизация водоотведения |
| 7 | КНС-1, КНС-2 | Капремонт КНС 1.2 | отсутствует | 2017 |  |  |  |
| 8. | Канализационные сети с. Белый Яр | 8.1 Разработка проектно-сметной документации для выполнения работ по капитальному ремонту |  | 2016 |  |  |  |
|  |  | 8.2 Капремонт канализационных сетей | отсутствует | 2016 2019 2020 |  |  | 400 400 |
| 9. | Ремонт канализационной сети с.Белый Яр | 9.1. Капитальный ремонт септика с. Белый Яр пер. Садовый |  | 2018 2019 2020 |  | 100 |  |
|  |  | 9.2. Ремонт теплотрасс, с.Белый Яр |  | 2018 2020 |  | 20 | 400 |
|  |  | 9.3. Иные мероприятия |  | 2018 |  | 39 |  |
|  |  | Итого модернизация |  |  |  | 159 | 1200 |
|  |  | Итого водоотведение |  |  |  | 159 | 11740 |
|  |  | Всего водоснабжение и водоотведение |  |  | 1 249 | 901 | 13650 |
| Всего по источникам финансирования | 2 150 | 13650 |
| Всего по программе | 15 946 |

».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности

главы  Белоярского сельсовета                                                              Н. В. Непомнящий