Российская Федерация

Республика Хакасия

Алтайский район

Администрация Белоярского сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«25» января  2021 г.                                                                                                  № 16

с. Белый Яр

# Об утверждении  муниципальной  программы «Чистая вода на 2021 - 2023 годы»

В соответствии со ст.179 Бюджетного Кодекса РФ, руководствуясь ст.47  Устава муниципального образования Белоярский сельсовет Администрация Белоярского сельсовета,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  муниципальную  программу «Чистая вода на 2021 - 2023 годы»  (приложение).

2. Настоящее  постановление подлежит официальному опубликованию на сайте Администрации  Белоярского сельсовета.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы  Белоярского сельсовета Н.В. Непомнящего.

Глава

Белоярского сельсовета                                                                              А.В. Мин Те Хо

Приложение к постановлению Администрации Белоярского сельсовета от "25" января 2021 г. №  16

Муниципальная  программа

«Чистая вода на 2021- 2023 годы»

Паспорт Программы

| Наименование программы | Программа «Чистая вода на 2021 - 2023 годы» |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик | Администрация муниципального образования Белоярский сельсовет |
| Цели и задачи программы | Основными целями Программы являются: - повышение эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства; - обеспечение надежности работы коммунальных систем жизнеобеспечения населения, улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг; - повышение обеспеченности населения муниципального образования жилищно-коммунальными услугами; - обеспечение надежности и комфортности условий проживания граждан; - снижение стоимости жилищно-коммунальных услуг; - улучшение качества питьевой воды, подаваемой населению; Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие основные задачи: обеспечение финансового оздоровления предприятий жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Белоярский сельсовет; проведение модернизации инженерной инфраструктуры с привлечением бюджетных и внебюджетных средств; обеспечение условий для снижения издержек, техническое перевооружение на основе энерго - и ресурсосберегающих технологий. - обеспечение населения качественной питьевой водой, отвечающей требованиям ГОСТа 2874-82 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»; - обеспечение уровня очистки воды; - - реконструкция и восстановление существующих систем водоснабжения и водоотведения для повышения их эксплуатационного состояния; - ограждения первого пояса зон санитарной охраны источников водоснабжения; |
| Показатели результативности (индикаторы) | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры в том числе по годам: 2021 год - до 61,5 %; 2022 год – 50 %; 2023 год - до 47,0%; |
| Сроки и этапы реализации программы | 2021-2023 годы |
| Объемы и источники финансирования | Всего – 2 615 тыс. руб. в том числе: бюджет муниципального образования Белоярский сельсовет – 2 615 тыс. руб. в том числе по годам: 2021-1 415 тыс. руб., 2022 – 600 тыс. руб., 2023- 600 тыс. руб., |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | -снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 2023 года на 14 %; - - увеличение доли населения, имеющего доступ к услугам централизованного водоснабжения и водоотведения, на 10 %. |

### Характеристика проблемы

Программа "Чистая вода"  направлена на решение проблемы снабжения жителей муниципального образования Белоярский сельсовет чистой водой для коммунально-бытовых нужд и очистки сточных вод до экологически допустимого уровня, а также доступности населению систем водоснабжения и водоотведения.

Безопасность, надежность и управляемость снабжения населения питьевой водой высокого качества должны основываться на комплексном подходе.    Технологии, используемые при производстве и предоставлении услуг, морально и физически устарели. Следствием этого стали обострённые проблемы снабжения населения питьевой водой, дефицит мощностей водоотведения и очистки сточных вод.

За последние годы произошли существенные изменения в деятельности жилищно-коммунальной отрасли, как в правовом поле - приняты Жилищный и Градостроительный кодексы Российской Федерации, Федеральный закон "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", так и в техническом плане.

Снижаются надежность и устойчивость систем инженерного обеспечения. Технологии, используемые при производстве и предоставлении услуг, морально и физически устарели.

Техническое состояние коммунальной инфраструктуры характеризуется высоким уровнем износа, высокой аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей.

Планово - предупредительный ремонт уступил место аварийно - восстановительным работам, затраты на которые в 2 - 3 раза выше.

Следствием этого стали обострённые проблемы снабжения населения питьевой водой, дефицит мощностей водоотведения и очистки сточных вод.

На территории муниципального образования Белоярский сельсовет находится 2 населенных пункта.

Протяженность водопроводной сети предприятий ЖКХ составляет 74,2 км.

Протяженность канализационных сетей – 10 км, Канализационные очистные сооружения с. Белый Яр в настоящее время не действуют, стоки транспортируются через две КНС, по канализационному трубопроводу на рельеф.

### II. Основные цели и задачи

Основными целями Программы являются:

- повышение        эффективности          функционирования жилищно-коммунального хозяйства;

- обеспечение надежности работы коммунальных   систем жизнеобеспечения     населения,     улучшение     качества предоставления         жилищно-коммунальных         услуг;                    - повышение      обеспеченности       населения       района жилищно-коммунальными услугами;

- обеспечение надежности и комфортности условий проживания граждан;

- снижение стоимости жилищно-коммунальных услуг;

- улучшение качества питьевой воды, подаваемой населению;

Для   достижения   поставленных   целей    необходимо    решить   следующие основные задачи:

- обеспечение финансового оздоровления предприятий жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Белоярский сельсовет;

- проведение модернизации инженерной инфраструктуры с привлечением бюджетных и внебюджетных средств;

- обеспечение условий для снижения издержек, техническое    перевооружение    на    основе энерго  -   и ресурсосберегающих технологий.

-

III. Перечень программных мероприятий

Перечень необходимых программных мероприятий с разбивкой предполагаемых сроков выполнения и потребности в финансировании по годам приведен в приложении 1 к Программе.

| Адресный перечень объектов строительства и модернизации водопроводных и канализационных сетей |
| --- |
| № п/п | Наименование объекта | Описание необходимых работ | Наличие проектно-сметной документации | Планируемый срок реализации | Необходимая сумма финансирования, тыс.руб. |
|  |  |  |  |  | Бюджет МО Белоярский сельсовет | Прочие источники финансирования |
|  |  |  |  |  | в т.ч. проектные работы | строительство 1% | Строит-во 99% |
| Водоснабжение |
| Новое строительство |
| 1 | Водозаборная скважина первого подъема с.Белый Яр производительностью 3,5 тыс. м3/сут | 1.1. Строительство станции 1 подъема с ВОС и водопроводной сети до существующего водопровода |  | 2021-2023 | 110 |  |  |
|  |  | Наружная сеть водопровода и разработка проектно-сметной документации на водопроводную сеть в с.Белый Яр от скважины №6П до ул.Абаканская д.2А, по Абаканской до д.2Е с поворотом на переулок Федулова пересекая ул.Новую, ул.Бейскую до перекрестка с улицей Енисейская д.18, по ул.Енисейская от д.18, до Щетинкина д.1К, по ул.Щетинкина до д.53 |  | 2021 2023 | 60 |  |  |
|  |  | 1.2. экспертиза проектно-сметной документации, объектов хозяйственной и иной деятельности |  | 2021 2022 2023 | 625 500 500 |  |  |
|  |  | Продувка водозаборной скважины, расположенной по адресу: район дамбы с. Белый Яр |  | 2021 2022 2023 | 100 100 |  |  |
|  |  | Иные мероприятия |  | 2021 2022 2023 | 50 |  |  |
| 2. | Строительство полигона ТБО | 2.1 Разработка проектно-сметной документации | отсутствует | 2021 |  |  |  |
|  |  | Итого новое строительство |  |  | 845 |  |  |
| Модернизация водоснабжения |
| 3 | Водопроводные сети д.Кайбалы | 3.1 Капремонт водопроводных сетей, протяженностью 10,4 км с.Белый Яр | В наличии | 2021-2023 |  |  |  |
| 4 | Котельная № 5, с.Белый Яр | 4.1. Замена котла № 1 ДКВр 6,5/13 |  | 2021- 2023 |  |  |  |
|  |  | 4.2. Замена дымососа ДН-15 на котле №3 |  | 2021 |  |  |  |
|  |  | 4.3. Приобретение сетевого насоса |  | 2021 |  |  |  |
|  | Итого модернизация |  |  | 0 |  |  |
|  |  | Итого водоснабжение |  |  | 845 |  |  |
| Водоотведение |
| Новое строительство |
| 5 | Очистные сооружения в с. Белый Яр | 5.1 Разработка проектно-сметной документации |  | 2021 |  |  |  |
|  |  | 5.2 Строительство новых очистных сооружений мощностью 1000 - 1500 м3/сут. | отсутствует | 2021 2022 2023 | 120 |  |  |
|  |  | 5.3. Иные мероприятия |  | 2021 | 50 |  |  |
| 6 | Канализационная сеть с водоподъемной станцией в пер. Садовый, с. Белый Яр | 6.1 Разработка проектно-сметной документации |  | 2021 |  |  |  |
|  |  | 6.2 Строительство канализационной сети с водоподъемной станцией | отсутствует | 2021 |  |  |  |
|  |  | Всего новое строительство |  |  | 170 |  |  |
| Модернизация водоотведения |
| 7 | КНС-1, КНС-2 | Капремонт КНС 1.2 | отсутствует | 2021 |  |  |  |
| 8. | Канализационные сети с. Белый Яр | 8.1 Разработка проектно-сметной документации для выполнения работ по капитальному ремонту |  | 2021 |  |  |  |
|  |  | 8.2 Капремонт канализационных сетей | отсутствует | 2021 |  |  |  |
|  |  | 8.3. Иные мероприятия |  | 2021 | 400 |  |  |
| 9. | Ремонт канализационной сети с.Белый Яр | 9.1. Капитальный ремонт септика с. Белый Яр пер. Садовый |  | 2021 |  |  |  |
|  |  | 9.2. Ремонт теплотрасс, с.Белый Яр |  | 2021 |  |  |  |
|  |  | 9.3. Иные мероприятия |  | 2021 |  |  |  |
|  |  | Итого модернизация |  |  | 400 |  |  |
|  |  | Итого водоотведение |  |  | 570 |  |  |
|  |  | Всего водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |
| Всего по источникам финансирования | 1 415 | 0 |
| Всего по программе | 2 615 |

IV. Обоснование ресурсного обеспечения

Затраты на реализацию Программы складываются из затрат на модернизацию и восстановление систем инженерного обеспечения  жилищно-коммунального  комплекса муниципального образования Белоярский сельсовет с применением современных эффективных материалов и технологий.

В бюджете муниципального образования Белоярский сельсовет предусмотрено на реализацию Программы 2 615 тыс. руб., в том числе по годам:

| Годы реализации программы | Бюджет муниципального образования (тыс. руб) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 2021 | 1 415 |
| 2022 | 600 |
| 2023 | 600 |

Распределение средств в разрезе мероприятий на текущий финансовый год устанавливается Постановлением Главы муниципального образования Белоярский сельсовет. Субсидии предоставляются при условии наличия в бюджетах муниципальных образований поселений собственных средств в размере не менее 1 % от сметной стоимости мероприятий, подлежащих выполнению в текущем финансовом году.

V. Механизм реализации

Управление ходом реализации Программы осуществляет Администрация муниципального образования Белоярский сельсовет.

Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация муниципального образования Белоярский сельсовет.

Администрация муниципального образования Белоярский сельсовет организует реализацию Программы в рамках своих полномочий:

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий Программы;

- подготовка отчетов о реализации Программы.

Проведение процедуры размещения муниципальных заказов по Программе осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг выполнения показателей Программы и сбор оперативной отчетной информации, подготовка и представление в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы, публикация отчетов в открытых источниках в установленные сроки осуществляются отделом ЖКХ, промышленности, энергетики, транспорта, связи и архитектуры администрации муниципального образования Алтайский район.

Администрация муниципального образования Белоярский сельсовет ежегодно направляет в Администрацию муниципального образования Алтайский район предложения по уточнению объемов финансирования конкретных мероприятий для учета при формировании бюджета муниципального образования Алтайский район на предстоящий финансовый год.

Муниципальным заказчиком Программы осуществляется:

- координация исполнения программных мероприятий;

- оценка эффективности реализации Программы;

Основным механизмом реализации Программы является нормативно-правовая база, которая основывается на положениях законов Российской Федерации, указов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, законов и нормативных правовых актов Республики Хакасия, нормативных правовых актов муниципального образования Белоярский сельсовет.