Российская Федерация

Республика Хакасия

Алтайский район

Администрация Белоярского сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 30 » декабря 2022 г.                                                                                                № 290

с. Белый Яр

# О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Белоярского сельсовета от 25 января 2021 года № 16 «Об утверждении  муниципальной  программы «Чистая вода на 2021 - 2023 годы»»

В соответствии со ст.179 Бюджетного Кодекса РФ, руководствуясь ст.47  Устава муниципального образования Белоярский сельсовет Администрация Белоярского сельсовета,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- В приложение к постановлению администрации Белоярского сельсовета от 25 января 2021 № 16 «Об утверждении  муниципальной  программы «Чистая вода на 2021 - 2023 годы»», внести следующие изменения:

- Продлить действие программы на 2026, 2027 гг. (до принятия новой программы);

- Строку 4 паспорта программы изложить в новой редакции:

«Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры в том числе по годам: 2021 год - до 61,5%; 2022 год – до 50%; 2023 год - до 47%; 2024 год – до 44%; 2025 год – до 40%; 2026 год – до 37%; 2027 год – до 34%»;

- Строку 5 паспорта программы изложить в новой редакции: «2021-2027 годы»

- Строку 6 паспорта программы изложить в новой редакции:

«Всего – 71 578,7 тыс. руб. в том числе:

бюджет муниципального образования Белоярский сельсовет – 9 759,7 тыс. руб. в том числе по годам:

2021 год – 4106,7 тыс. руб., 2022 год – 2 178 тыс. руб., 2023 год - 1800 тыс. руб., 2024 год – 1075 тыс. руб; 2025 год – 600 тыс. руб.; 2026 год – 0 тыс. руб.; 2027 год – 0 тыс. руб.;

прочие источники – 61 819 тыс. руб., в том числе по годам: 2021 год – 0 тыс. руб., 2022 год – 26 819 тыс.руб., 2023 год – 35 000 тыс. руб., 2024 год – 0 тыс. руб., 2025 год – 0 тыс.руб.; 2026 год – 0 тыс. руб.; 2027 год – 0 тыс. руб.»;

- Таблицу «Адресный перечень объектов строительства и модернизации водопроводных и канализационных сетей» изложить в новой редакции:

| Адресный перечень объектов строительства и модернизации водопроводных и канализационных сетей |
| --- |
| № п/п | Наименование объекта | Описание необходимых работ | Наличие проектно-сметной документации | Планируемый срок реализации | Необходимая сумма финансирования, тыс.руб. |
|  |  |  |  |  | Бюджет МО Белоярский сельсовет | Прочие источники финансирования |
|  |  |  |  |  | в т.ч. проектные работы | строительство 1% | Строит-во 99% |
| Водоснабжение |
| Новое строительство |
| 1 | Водозаборная скважина первого подъема с.Белый Яр производительностью 3,5 тыс. м3/сут | 1.1. Строительство станции 1 подъема с ВОС и водопроводной сети до существующего водопровода |  | 2021-2027 |  |  |  |
|  |  | Наружная сеть водопровода и разработка проектно-сметной документации на водопроводную сеть в с.Белый Яр от скважины №6П до ул.Абаканская д.2А, по Абаканской до д.2Е с поворотом на переулок Федулова пересекая ул.Новую, ул.Бейскую до перекрестка с улицей Енисейская д.18, по ул.Енисейская от д.18, до Щетинкина д.1К, по ул.Щетинкина до д.53 |  | 2021 2027 | 159 |  |  |
|  |  | 1.2. экспертиза проектно-сметной документации, объектов хозяйственной и иной деятельности |  | 2021 2022 2023 2024 2025 | 302,7 739,9 300 100 100 |  |  |
|  |  | Продувка водозаборной скважины, расположенной по адресу: район дамбы с. Белый Яр |  | 2021 2022 2023 |  |  |  |
|  |  | Иные мероприятия |  | 2021 2022 2023 | 421,2 427,1 |  |  |
| 2. | Строительство полигона ТБО | 2.1 Разработка проектно-сметной документации | отсутствует | 2021 |  |  |  |
|  |  | Итого новое строительство |  |  | 2549,9 |  |  |
| Модернизация водоснабжения |
| 3 | Водопроводные сети д.Кайбалы | 3.1 Капремонт водопроводных сетей, протяженностью 10,4 км с.Белый Яр | В наличии | 2021-2023 |  |  |  |
| 4 | Котельная № 5, с.Белый Яр | 4.1. Замена котла № 1 ДКВр 6,5/13 |  | 2021- 2023 |  |  |  |
|  |  | 4.2. Замена дымососа ДН-15 на котле №3 |  | 2021 |  |  |  |
|  |  | 4.3. Приобретение сетевого насоса |  | 2021 |  |  |  |
|  | Итого модернизация |  |  | 0 |  |  |
|  |  | Итого водоснабжение |  |  | 0 |  |  |
| Водоотведение |
| Новое строительство |
| 5 | Очистные сооружения в с. Белый Яр | 5.1 Разработка проектно-сметной документации |  | 2021 |  |  |  |
|  |  | 5.2 Строительство новых очистных сооружений мощностью 1000 - 1500 м3/сут. | отсутствует | 2021 2022 2023 | 141,3 |  |  |
|  |  | 5.3. Иные мероприятия |  | 2021 | 1472 |  |  |
| 6 | Канализационная сеть с водоподъемной станцией в пер. Садовый, с. Белый Яр | 6.1 Разработка проектно-сметной документации |  | 2021 |  |  |  |
|  |  | 6.2 Строительство канализационной сети с водоподъемной станцией | отсутствует | 2021 |  |  |  |
|  |  | Всего новое строительство |  |  | 1613,3 |  |  |
| Модернизация водоотведения |
| 7 | КНС-1, КНС-2 | Капремонт КНС 1.2 | отсутствует | 2021 |  |  |  |
| 8. | Канализационные сети с. Белый Яр | 8.1 Разработка проектно-сметной документации для выполнения работ по капитальному ремонту |  | 2021 2022 2023 2024 2025 | 1175 1011 500 200 500 |  |  |
|  |  | 8.2 Капремонт канализационных сетей | отсутствует | 2021 |  |  |  |
|  |  | 8.3. Иные мероприятия |  | 2021 2023 2024 | 435,5 1000 775 |  |  |
| 9. | Ремонт канализационной сети с.Белый Яр | 9.1. Капитальный ремонт септика с. Белый Яр пер. Садовый |  | 2021 |  |  |  |
|  |  | 9.2. Ремонт теплотрасс, с.Белый Яр |  | 2021 |  |  |  |
|  |  | 9.3. Иные мероприятия |  | 2021 |  |  |  |
|  |  | Итого модернизация |  |  | 5596,5 |  |  |
|  |  | Итого водоотведение |  |  | 7209,8 |  |  |
|  |  | Всего водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |
|  | Развитие систем водоснабжения,водоотведения и очистки сточных вод |  | 2022 2023 |  |  | 26819 35000 |
| Всего по источникам финансирования | 9 759,7 | 61 819 |
| Всего по программе | 71 578,7 |

6)Абзац 2 раздел IV муниципальной программы «В бюджете муниципального образования Белоярский сельсовет предусмотрено на реализацию Программы 58 561,7 тыс. руб., в том числе по годам:

| Годы реализации программы | Бюджет муниципального образования (тыс. руб.) | Прочие источники (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2021 | 4 106,7 | 0 |
| 2022 | 1 885 | 26 970 |
| 2023 | 300 | 25 000 |
| 2024 | 300 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 |

».

Заменить абзац 2 раздел IV муниципальной программы «В бюджете муниципального образования Белоярский сельсовет предусмотрено на реализацию Программы 71 578,7 тыс. руб., в том числе по годам:

| Годы реализации программы | Бюджет муниципального образования (тыс. руб.) | Прочие источники (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2021 | 4 106,7 | 0 |
| 2022 | 2 178 | 26 819 |
| 2023 | 1 800 | 35 000 |
| 2024 | 1075 | 0 |
| 2025 | 600 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 |

».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы  Белоярского сельсовета Л.Н. Шекера.

Глава

Белоярского сельсовета                                                                              А.В. Мин Те Хо