Республика Хакасия

Алтайский муниципальный район

сельское поселение Белоярский сельсовет

Администрация Белоярского сельсовета

Алтайского района Республики Хакасия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«___» ___________ 2025 г.                                                                                      ПРОЕКТ

с. Белый Яр

О внесении изменении в постановление от 10.11.2017 № 404 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство дворовых территорий МКД и мест общего пользования на территории муниципального образования Белоярский сельсовет на 2018 - 2029 годы» в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с  последующими изменениями), руководствуясь ст. 47  Устава сельского поселения Белоярский сельсовет Алтайского муниципального района, ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации",  Постановление Правительства Республики Хакасия от 29.09.2017 № 514 "Об утверждении государственной программы Республики Хакасия "Формирование комфортной городской среды и благоустройство территории муниципальных образований Республики Хакасия" (с изменениями от 25.09.2024 года постановление № 573), Администрация Белоярского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия,

П О С Т А Н О В Л Я ЕТ:

- Внести изменения в постановление от 10.11.2017 № 404 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство дворовых территорий МКД и мест общего пользования на территории муниципального образования Белоярский сельсовет на 2018 – 2029 годы» в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»», изложив его в новой редакции (Приложение).

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Белоярского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия

Н.В. Риль.

Глава Белоярского сельсовета

Алтайского района Республики Хакасия                                                     А.В. Мин Те Хо

Отпечатано 2  экз.

1 экз.  – Администрация Белоярского сельсовета

2 экз. – Бухгалтерия

Исп. Яшина К.С.

8(39041)3-32-28

Приложение

к постановлению администрации

Белоярского сельсовета Алтайского

района Республики Хакасия

от «      »  _______ 202__    №

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Благоустройство дворовых территорий МКД и мест

общего пользования на территории муниципального

образования Белоярский сельсовет на 2018 - 2029 годы»

в рамках реализации регионального проекта

«Формирование комфортной городской среды»

- Содержание

- Наименование                                                                                                         Лист

- Паспорт Программы                                                                                                      3-5

- Характеристика проблемы                         					               6

- Основные цели и задачи Программы							    7

- Перечень программных мероприятий					    	          8-11

- Обоснование ресурсного обеспечения Программы			                        12

- Механизм реализации Программы                                                                     13-14

- Оценка эффективности                                                                                              15

- Приложения 									        16-41

Паспорт

муниципальной программы «Благоустройство дворовых территорий МКД и мест общего пользования на территории муниципального образования Белоярский сельсовет на 2018 - 2029 годы» в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»

| Наименование муниципальной программы | «Благоустройство дворовых территорий МКД и мест общего пользования на территории муниципального образования Белоярский сельсовет на 2018 - 2029 годы» |
| --- | --- |
| Основания для разработки муниципальной программы | Распоряжение администрации Белоярского сельсовета от 26.10.2017 № 146, «О создании рабочей группы для разработки муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды и благоустройство территории муниципального образования Белоярский сельсовет на 2018 - 2029 годы» |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация Белоярского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия |
| Разработчик муниципальной программы | Администрация Белоярского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества и комфорта проживания сельского населения на территории муниципального образования Белоярский сельсовет |
| Задачи муниципальной программы | - Обеспечение формирования единого облика муниципального образования; - Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории; - Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования. |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | показатель 1 "Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (в год)": 2018 год - 2 дворов; 2019 год - 2 дворов; 2020 год - 1 двор; 2021 год - 2 двора; 2022 год - 3 двора; 2023 год - 2 двора; 2024 год - 0 двор; 2025 год – 0 дворов; 2026 -2029 гг. – 5 дворов; показатель 2 "Количество благоустроенных общественных территорий (в год)": 2018 год - 2 территории; 2019 год - 2 территории; 2020 год - 3 территорий; 2021 год - 3 территорий; 2022 год - 3 территорий; 2023 год - 3 территорий; 2024 год - 3 территорий; 2025 год – 3 территории; 2026-2029 гг. – 3 территории; показатель 3 "Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве (нарастающим итогом)": 2018 год - 37,7 %; 2019 год - 54,0 %; 2020 год - 66,6 %; 2021 год - 75,2 %; 2022 год – 80 %; 2023 год - 85 %; 2024 год – 85 %; 2025 год – 85 %; 2026 – 2029 гг. – 94%; показатель 4 "Доля благоустроенных мест общего пользования, нуждающихся в благоустройстве (нарастающим итогом)": 2018 год - 10%; 2019 год - 30%; 2020 год - 50%; 2021 год - 60%; 2022 год - 80% 2023 год - 85%; 2024 год - 90%; 2025 год – 91%; 2026 – 2029 гг. – 94%; |
| Срок реализации муниципальной программы | 2018 - 2029 годы (этапы не выделяются) |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Источники финансирования муниципальной программы: 2018 – 5 032, 49296 тыс. руб., по коду бюджетной классификации: 335 0503 1200L555П 244; 2019 – 7 401, 92806 тыс. руб., в том числе по кодам бюджетной классификации: 335 0503 120F255550 244 – 6 708,55424 тыс. руб.; 335 0503 1200100000 244 - 530,37382 тыс. руб.; 335 0503 1200200000 244 – 163,0 тыс. руб.; 2020 – 335 0503 120F255550 244 – 5 906,65608 тыс. руб.; 335 0503 1200100000 244 - 342,55991 тыс. руб.; 335 0503 1200200000 244 – 290,0 тыс. руб.; 2021 – 335 0503 120F255550 244 – 7 158,29128 тыс. руб.; 335 0503 1200100000 244 – 398,0 тыс. руб.; 335 0503 1200200000 244 – 12,41708 тыс. руб. 2022 – 335 0503 120F255550 244 – 8912,61725 тыс. руб.; 335 0503 1200100000 244 – 5 195 тыс. руб.; 335 0503 1200200000 244 – 274,2 тыс. руб.; 335 0503 1200173310 244 – 4 500 тыс. руб. 2023 – 335 0503 120F255550244 – 6 704,07525 тыс. руб.; 335 0503 1200100000 244 – 6 295,5 тыс. руб.; 335 0503 1200200000 244 – 290,0 тыс. руб., 335 0503 1200173310 244 – 14 689,5 тыс. руб. 2024 – 335 0503 120F255550244 – 3 848, 35521 тыс. руб.; 335 0503 1200100000 244 – 200,00 тыс. руб.; 335 0503 1200200000 244 – 480, 96894 тыс. руб. 2025 – 335 0503 120И455550244 – 4 455,39056 тыс. руб.; 335 0503 1200100000 244 – 105 тыс. руб.; 335 0503 1200200000 244 – 400 тыс. руб. 2026 – 335 0503 120И455550244 – 6054,70878 тыс. руб.; 335 0503 1200100000 244 – 150 тыс. руб.; 335 0503 1200200000 244 – 400 тыс. руб. 2027 – 335 0503 120И455550244 – 5 813,34637 тыс. руб.; 335 0503 1200100000 244 – 150 тыс. руб.; 335 0503 1200200000 244 – 0 тыс. руб. Источники финансирования по бюджетам: Бюджет Белоярского сельсовета: 2018 – 125,32493 тыс. руб., по коду бюджетной классификации: 335 0503 1200L555П 244; 2019 – 793,37382 тыс. руб., в том числе по кодам бюджетной классификации: 335 0503 120F255550 244 – 59,06656 тыс. руб. 335 0503 1200100000 244 – 382 тыс. руб.; 335 0503 1200200000 244 – 163,0 тыс. руб.; 2020 – 335 0503 120F255550244 – 59,06 тыс. руб.; 335 0503 1200100000 244 – 342,55991 тыс. руб.; 335 0503 1200200000 244 – 290,0 тыс. руб. 2021 – 335 0503 120F255550244 – 71,58292 тыс. руб.; 335 0503 1200100000 244 – 150,0 тыс. руб.; 335 0503 1200200000 244 – 376,20643 тыс. руб. 2022 – 335 0503 120F255550244 – 89,12618 тыс. руб.; 335 0503 1200100000 244 – 5 195 тыс. руб.; 335 0503 1200200000 244 – 274,2 тыс. руб. 2023 – 335 0503 120F255550244 – 68,0 тыс. руб.; 335 0503 1200100000 244 – 6 295,5 тыс. руб.; 335 0503 1200200000 244 – 290,0 тыс. руб. 2024 – 335 0503 120F255550244 – 38, 48355 тыс. руб.; 335 0503 1200100000 244 – 200,00 тыс. руб.; 335 0503 1200200000 244 – 480, 96894 тыс. руб.; 335 0503 120F2A5550 – 148, 27178 тыс. руб. 2025 – 335 0503 120И455550244 – 44,55391 тыс. руб.; 335 0503 1200100000 244 – 105 тыс. руб.; 335 0503 1200200000 244 – 400 тыс. руб.; 2026 – 335 0503 1200100000 244 – 150,00 тыс. руб.; 335 0503 1200200000 244 – 400 тыс. руб. 2027 – 335 0503 1200100000 244 – 150,00 тыс. руб.; 335 0503 1200200000 244 – 0 тыс. руб. Бюджет Республики Хакасия: 2018 – 448, 40835 тыс. руб., по коду бюджетной классификации: 335 0503 1200L555П 244; 2019 – 66,477 тыс. руб., по коду бюджетной классификации 335 0503 120F255550 244; 2022 - 4 500 тыс. руб. по коду бюджетной классификации 335 0503 1200173310 244; 88,23492 тыс. руб., по коду бюджетной классификации 335 0503 120F255550 244. 2023 – 66, 3609 тыс. руб., по коду бюджетной классификации 335 0503 120F255550 244. 14689,5 тыс. руб. по коду бюджетной классификации 335 0503 1200173310 244. 2024 – 38,09866 тыс. руб., по коду бюджетной классификации 335 0503 120F255550 244. 345,96748 тыс. руб. по коду бюджетной классификации 335 0503 120F2A5550. 2025 – 44,10837 тыс.руб., по коду бюджетной классификации 335 0503 120И455550244. 2026 – 60,54726 тыс.руб., по коду бюджетной классификации 335 0503 120И455550244. 2027 – 116,26708 тыс.руб., по коду бюджетной классификации 335 0503 120И455550244. Бюджет Российской Федерации: 2018 – 4 533,75968 тыс. руб. по коду бюджетной классификации 335 0503 1200L555П 244; 2019 – 6 574, 99169 тыс. руб., по коду бюджетной классификации 335 0503 120F255550 244; 2020 – 5 847,58952 тыс. руб., по коду бюджетной классификации 335 0503 120F255550 244; 2022 – 8 735,25615 тыс. руб., по коду бюджетной классификации 335 0503 120F255550 244. 2023 - 6569,71435 тыс. руб., по коду бюджетной классификации 335 0503 120F255550 244. 2024 – 3 771,773 тыс. руб., по коду бюджетной классификации 335 0503 120F255550 244. 2025 – 4 366,72828 тыс.руб., по коду бюджетной классификации 335 0503 120И455550244. 2026 – 5 994,16152 тыс.руб., по коду бюджетной классификации 335 0503 120И455550244. 2027 – 5 697,07929 тыс.руб., по коду бюджетной классификации 335 0503 120И455550244. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству, составит 90 процентов; 2. Доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, составит 90 процентов. 3. Увеличение количества дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние; 4. Подготовка комплектов проектно – сметной документации на выполнение ремонта дворовых территорий МКД; 5. Увеличение общей площади дорожного покрытия дворовых территорий МКД приведенных в нормативное состояние; 6. Создание комфортных условий для отдыха и досуга жителей; 7. Увеличение числа граждан, обеспеченных комфортными условиями проживания в МКД. |

1. Характеристика проблемы.

Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования Белоярский сельсовет путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству рассматривается в качестве одного из основных факторов повышения комфортности условий проживания населения.

В целях установления требований к содержанию и благоустройству территорий разработаны и утверждены Решением Совета депутатов от 11 июня 2019 г. № 43 Правила благоустройства, озеленения и содержания территории муниципального образования Белоярский сельсовет (далее – Правила благоустройства), в соответствии с которыми, определены в том числе организация содержания и уборки территорий (периодичность уборки территорий в зимнее и летнее время, необходимость соответствия регламентированным критериям качества выполнения работ), правила содержания зданий, объектов внешнего благоустройства, правила озеленения.

На сегодняшний день уровень благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов (далее – дворовые территории) полностью или частично не отвечает нормативным требованиям (паспорт благоустройства с. Белый Яр, д. Кайбалы приведен в Приложении 1 к муниципальной программе).

Большинство дворов не имеет асфальтобетонного покрытия, значительная часть асфальтобетонного покрытия дворовых проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки населенного пункта с. Белый Яр, и д. Кайбалы, многоквартирными домами истек. В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, создает неудобство малое количество парковок для временного хранения автомобилей или их полное отсутствие, нет оборудованных детских и спортивно-игровых площадок. Наличие на придомовых территориях, сгоревших и разрушенных хозяйственных строений создает угрозу жизни и здоровью граждан; отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий требует производства работ, в том числе по удалению аварийных деревьев, посадке деревьев и кустарников.

Зоны массового пребывания людей совершенно не оборудованы необходимым набором элементов благоустройства и ландшафтного дизайна, не имеют эстетического вида.

На территории муниципального образования Белоярский сельсовет расположено порядка 7 общественных территорий, общей площадью 53,113 тыс. кв. м.

К повышению уровня благоустройства и качества городской среды необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов. Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых и общественных территорий, которое представляет собой совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности территорий.

2. Основные цели и задачи Программы.

Целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта проживания сельского населения среды на территории муниципального образования Белоярский сельсовет и как следствие, улучшение условий проживания населения на территории поселения.

Целью Программы является повышение качества и комфорта городской среды.

Для достижения цели необходимо решение следующих задач:

1) повышение уровня благоустройства дворовых территорий МО Белоярский сельсовет, в том числе с вовлечением заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству;

2) повышение уровня благоустройства общественных территорий МО Белоярский сельсовет;

3) создание новых общественных территорий и обеспечение их надлежащего содержания;

4) повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

Задачи Программы решаются посредством реализации основных мероприятий.

Необходимым условием проведения основных мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий является необходимость обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. При необходимости создания комфортных условий обеспечения доступности для маломобильных групп населения работы будут проведены в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и в соответствии со сводом правил СП 59.13330 "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения", утвержденным Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14.11.2016 N 798/пр.

Задачи муниципальной программы:

1.	Обеспечение формирования единого облика муниципального образования;

2.	Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;

3.	Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования;

4. 	Повышение уровня благоустройства территории Муниципального образования Белоярский сельсовет;

5. 	Обустройство мест массового отдыха населения на территории Муниципального образования Белоярский сельсовет.

3. Перечень программных мероприятий

На реализацию задач Программы будут направлены следующие основные мероприятия:

Благоустройство дворовых территорий муниципального образования Белоярский сельсовет. Перечень мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов определен постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» включает в себя:

1.1.Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

ремонт дворовых проездов;

устройство освещения дворовых территорий, в том числе энергоэффективного освещения;

установка скамеек;

установка урн.

Данный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

При выполнении видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, обязательным является финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц. При этом при выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

Доля финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий составляет 1% от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

оборудование детских площадок;

оборудование спортивных площадок;

озеленение территорий (посадка деревьев и кустарников, создание живых изгородей, устройство цветников и газонов);

обустройство автомобильных парковок;

устройство искусственных неровностей с установкой соответствующих дорожных знаков;

устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения по дворовой территории маломобильных групп населения;

капитальный, текущий ремонт и строительство дворовых тротуаров и пешеходных дорожек;

капитальный, текущий ремонт и строительство систем водоотведения поверхностного стока;

обустройство зон отдыха и досуга, в том числе беседок, навесов;

обустройство ограждений, в том числе с замыкающимися механизмами;

устройство видеонаблюдения.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в перечень дополнительных работ:

- Оборудование автомобильных парковок.

Перечень видов работ по благоустройству общественных территорий включает:

устройство освещения общественной территории, в том числе энергоэффективного освещения;

установка уличной мебели, урн;

устройство покрытия (плиточное, асфальтовое, асфальтобетонное, бетонное) площадей;

оборудование детских площадок;

оборудование спортивных площадок и строительство велосипедных дорожек;

обустройство зон отдыха и досуга, в том числе беседок, навесов;

обустройство туалетов (биотуалетов);

строительство, капитальный, текущий ремонт фонтанов и аквазон;

капитальный, текущий ремонт и строительство систем водоотведения поверхностного стока;

устройство искусственных водоемов;

озеленение территорий (посадка деревьев и кустарников, создание живых изгородей, устройство цветников, клумб и газонов), установка топиарных фигур;

капитальный, текущий ремонт и строительство тротуаров и пешеходных дорожек, в том числе с устройством пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения маломобильных групп населения;

обустройство автомобильных парковок;

обустройство ограждений, в том числе с замыкающимися механизмами;

создание комплексных систем обеспечения и онлайн мониторинга общественной безопасности, включая организацию постоянного видеонаблюдения с использованием систем видеоаналитики;

установка новых и ремонт существующих памятников и скульптур;

установка систем видеонаблюдения;

обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов;

обустройство площадок для выгула домашних животных.

В случае если предложений по благоустройству дворовых территорий, соответствующих установленным требованиям и прошедшим одобрение Общественной комиссии, поступит на сумму большую, нежели предусмотрено в местном бюджете, будет сформирован отдельный перечень таких предложений для их первоочередного включения в муниципальную программу ««Благоустройство дворовых территорий МКД и мест общего пользования на территории муниципального образования Белоярский сельсовет на 2018 -  2029 годы»». По каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, подготавливается и утверждается (с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц) дизайн – проект в соответствии с Порядком разработки, обсуждения, согласования с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу «Благоустройство придомовой территории многоквартирных домов и мест общего пользования, расположенных на территории муниципального образования Белоярский сельсовет на 2018 - 2029 годы».

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов выполняется по решению и за счет финансового участия заинтересованных лиц при обязательном софинансировании таких мероприятий из местного бюджета. При этом размер средств при выборе финансовой формы участия заинтересованных лиц определяется совокупно в отношении проекта благоустройства каждой дворовой.

Доля финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству составляет не менее 20 % от цены контракта реализации мероприятий. Перечисление средств в бюджет Белоярского сельсовета осуществляется на основании порядка расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок финансового и (или) трудового участия граждан в выполнении указанных работ. (Приложение 7 к муниципальной программе)

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены:

отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан;

Отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. В качестве приложения к такому отчету вправе представить фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан. Указанные материалы размещаются в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Общественные территории, подлежащие благоустройству в 2018 - 2029 годы в рамках данной программы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, отбираются с учетом результатов общественного обсуждения. Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 – 2029 годы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, приведен в приложении № 4 к настоящей Программе.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Белоярский сельсовет, а также территорий общего пользования, осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. Перечень основных мероприятий Программы последующего финансового года определяется исходя из результатов реализации мероприятий Программы предыдущего финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений. Перечень основных программных мероприятий приведен в Приложении № 2 к настоящей Программе.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть, как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории МКД или общественной территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

Разработка дизайн - проекта благоустройства дворовой территории МКД осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории МКД, утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в МКД.

Уполномоченное лицо обеспечивает согласование дизайн - проекта благоустройства дворовой территории МКД, для дальнейшего его обсуждения в срок, не превышающий 3 рабочих дней.

Организаторы обсуждений по дворовым территориям МКД и общественным территориям готовят сообщение о проведении обсуждений с заинтересованными лицами дизайн-проектов дворовых территорий МКД и общественных территорий, которое подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белоярского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия (http://belssovet.ru),  в течение двух рабочих дней со дня утверждения общественной комиссией протокола рассмотрения и оценки заявок заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий МКД в Программу.

При выборе дизайн-проекта Комиссия руководствуется следующими критериями для дизайн-проекта:

-обеспечение доступности для маломобильных групп населения;

- безопасность транспортной схемы движения транспортных средств и пешеходов;

-практичность;

-применение современных технологий и материалов;

-совместимость с общим архитектурным обликом территории;

-наличие согласования с владельцами подземных коммуникаций;

-соответствие действующим санитарным и строительным нормам и правилам;

- рациональное использование средств (в отношении качества приобретаемого материала и выполняемых работ).

Дизайн-проект благоустройства дворовой территории МКД утверждается в одном экземпляре, и хранится у Организатора обсуждения по дворовым территориям МКД.

Дизайн-проект благоустройства общественной территории утверждается в одном экземпляре и хранится у Организатора обсуждения по общественным территориям.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

| Номер и наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок, год |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реализация мероприятий регионального проекта Республики Хакасия «Формирование комфортной городской среды», в том числе |  |  |  |  |
| - повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории МО Белоярский сельсовет | Администрация Белоярского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия | 2018 | 2029 | Повышение качества городской среды посредством реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов |
| - повышение уровня благоустройства общественных территорий МО Белоярский сельсовет | Администрация Белоярского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия | 2018 | 2029 | Повышение качества городской среды посредством реализации мероприятий по благоустройству территорий общего пользования |
| Разработка дизайн-проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов города Абакана | Администрация Белоярского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия | 2018 | 2029 | Повышение качества городской среды посредством реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов МО Белоярский сельсовет |
| Проверка сметной документации по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация Белоярского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия | 2018 | 2029 | Повышение качества городской среды посредством реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов МО Белоярский сельсовет |
| Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением соглашений с собственниками указанных домов об их благоустройстве | Администрация Белоярского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия | 2019 | 2029 | Повышение качества городской среды посредством реализации мероприятий по благоустройству индивидуальных жилых домов и земельных участков на территории МО Белоярский сельсовет |

- Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Источники финансирования муниципальной программы:

2018 – 5 032, 49296 тыс. руб., по коду бюджетной классификации: 335 0503 1200L555П 244;

2019 – 7 401, 92806 тыс. руб., в том числе по кодам бюджетной классификации: 335 0503 120F255550 244 – 6 708,55424 тыс. руб.; 335 0503 1200100000 244 -  530,37382 тыс. руб.; 335 0503 1200200000 244 – 163,0 тыс. руб.;

2020 – 335 0503 120F255550 244 – 5 906,65608 тыс. руб.; 335 0503 1200100000 244 -  342,55991 тыс. руб.; 335 0503 1200200000 244 – 290,0 тыс. руб.;

2021 – 335 0503 120F255550 244 – 7 158,29128 тыс. руб.; 335 0503 1200100000 244 – 398,0 тыс. руб.; 335 0503 1200200000 244 – 12,41708 тыс. руб.

2022 – 335 0503 120F255550 244 – 8912,61725 тыс. руб.; 335 0503 1200100000 244 – 5 195 тыс. руб.; 335 0503 1200200000 244 – 274,2 тыс. руб.; 335 0503 1200173310 244 – 4 500 тыс. руб.

2023 – 335 0503 120F255550244 – 6 704,07525 тыс. руб.; 335 0503 1200100000 244 – 6 295,5 тыс. руб.; 335 0503 1200200000 244 – 290,0 тыс. руб., 335 0503 1200173310 244 – 14 689,5 тыс. руб.

2024 – 335 0503 120F255550244 – 3 848, 35521 тыс. руб.; 335 0503 1200100000 244 – 200,00 тыс. руб.; 335 0503 1200200000 244 – 480, 96894 тыс. руб.

2025 – 335 0503 120И455550244 – 4 455,39056 тыс. руб.; 335 0503 1200100000 244 – 105 тыс. руб.; 335 0503 1200200000 244 – 400 тыс. руб.

2026 – 335 0503 120И455550244 – 6054,70878 тыс. руб.; 335 0503 1200100000 244 – 150 тыс. руб.; 335 0503 1200200000 244 – 400 тыс. руб.

2027 – 335 0503 120И455550244 – 5 813,34637 тыс. руб.; 335 0503 1200100000 244 – 150 тыс. руб.; 335 0503 1200200000 244 – 0 тыс. руб.

Источники финансирования по бюджетам:

Бюджет Белоярского сельсовета:

2018 – 125,32493 тыс. руб., по коду бюджетной классификации: 335 0503 1200L555П 244;

2019 – 793,37382 тыс. руб., в том числе по кодам бюджетной классификации: 335 0503 120F255550 244 – 59,06656 тыс. руб.

335 0503 1200100000 244 – 382 тыс. руб.;  335 0503 1200200000 244 – 163,0 тыс. руб.;

2020 – 335 0503 120F255550244 – 59,06 тыс. руб.; 335 0503 1200100000 244 – 342,55991 тыс. руб.; 335 0503 1200200000 244 – 290,0 тыс. руб.

2021 – 335 0503 120F255550244 – 71,58292 тыс. руб.; 335 0503 1200100000 244 – 150,0 тыс. руб.; 335 0503 1200200000 244 – 376,20643 тыс. руб.

2022 – 335 0503 120F255550244 – 89,12618 тыс. руб.; 335 0503 1200100000 244 – 5 195 тыс. руб.; 335 0503 1200200000 244 – 274,2 тыс. руб.

2023 – 335 0503 120F255550244 – 68,0 тыс. руб.; 335 0503 1200100000 244 – 6 295,5 тыс. руб.; 335 0503 1200200000 244 – 290,0 тыс. руб.

2024 – 335 0503 120F255550244 – 38, 48355 тыс. руб.; 335 0503 1200100000 244 – 200,00 тыс. руб.; 335 0503 1200200000 244 – 480, 96894 тыс. руб.; 335 0503 120F2A5550 – 148, 27178 тыс. руб.

2025 – 335 0503 120И455550244 – 44,55391 тыс. руб.; 335 0503 1200100000 244 – 105 тыс. руб.; 335 0503 1200200000 244 – 400 тыс. руб.;

2026 – 335 0503 1200100000 244 – 150,00 тыс. руб.; 335 0503 1200200000 244 – 400 тыс. руб.

2027 – 335 0503 1200100000 244 – 150,00 тыс. руб.; 335 0503 1200200000 244 – 0 тыс. руб.

Бюджет Республики Хакасия:

2018 – 448, 40835 тыс. руб., по коду бюджетной классификации: 335 0503 1200L555П 244;

2019 – 66,477 тыс. руб., по коду бюджетной классификации 335 0503 120F255550 244;

2022 -  4 500 тыс. руб. по коду бюджетной классификации 335 0503 1200173310 244; 88,23492 тыс. руб., по коду бюджетной классификации 335 0503 120F255550 244.

2023 – 66, 3609 тыс. руб., по коду бюджетной классификации 335 0503 120F255550 244. 14689,5 тыс. руб. по коду бюджетной классификации 335 0503 1200173310 244.

2024 – 38,09866 тыс. руб., по коду бюджетной классификации 335 0503 120F255550 244. 345,96748 тыс. руб. по коду бюджетной классификации 335 0503 120F2A5550.

2025 – 44,10837 тыс.руб., по коду бюджетной классификации 335 0503 120И455550244.

2026 – 60,54726 тыс.руб., по коду бюджетной классификации 335 0503 120И455550244.

2027 – 116,26708 тыс.руб., по коду бюджетной классификации 335 0503 120И455550244.

Бюджет Российской Федерации:

2018 – 4 533,75968 тыс. руб. по коду бюджетной классификации 335 0503 1200L555П 244;

2019 – 6 574, 99169 тыс. руб., по коду бюджетной классификации 335 0503 120F255550 244;

2020 – 5 847,58952 тыс. руб., по коду бюджетной классификации 335 0503 120F255550 244;

2022 – 8 735,25615 тыс. руб., по коду бюджетной классификации 335 0503 120F255550 244.

2023 - 6569,71435 тыс. руб., по коду бюджетной классификации 335 0503 120F255550 244.

2024 – 3 771,773 тыс. руб., по коду бюджетной классификации 335 0503 120F255550 244.

2025 – 4 366,72828 тыс.руб., по коду бюджетной классификации 335 0503 120И455550244.

2026 – 5 994,16152 тыс.руб., по коду бюджетной классификации 335 0503 120И455550244.

2027 – 5 697,07929 тыс.руб., по коду бюджетной классификации 335 0503 120И455550244.

- Механизм реализации муниципальной программы

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования или дворовой территории многоквартирного дома в Программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы в соответствие с Порядком проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Благоустройство дворовых территорий МКД и мест общего пользования на территории муниципального образования Белоярский сельсовет на 2018 – 2029 годы» (в том числе в электронной форме на официальном сайте Администрации Белоярского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия);

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Белоярский сельсовет, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Положением о порядке представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Благоустройство дворовых территорий МКД и мест (предложения заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу могут направляться в адрес администрации нарочно, или в электронной форме);

общего пользования на территории муниципального образования Белоярский сельсовет на 2018 – 2029 годы»;

- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в перечень территорий общего пользования муниципального образования Белоярский сельсовет, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования в муниципальную программу ««Благоустройство дворовых территорий МКД и мест общего пользования на территории муниципального образования Белоярский сельсовет на 2018 – 2029 годы»»;

Перечень общественных территорий, отобранных для голосования, формируется на основании предложений, поданных любыми заинтересованными физическими или юридическими лицами, по форме и в срок установленными по решению Администрации Белоярского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия. Также исходя из физического состояния общественной территории Администрация Белоярского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия может самостоятельно принять решение о включении общественной территории в адресный перечень.

Очередность благоустройства мест общего пользования определяется путем голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ, в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в соответствии с Порядком организации и проведения процедуры рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных территорий муниципального образования, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой «Благоустройство дворовых территорий МКД и мест общего пользования на территории муниципального образования Белоярский сельсовет на 2018 - 2029 годы».

- подготовка и утверждение (с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц) дизайн – проектов благоустройства дворовых территорий в соответствии с Порядком разработки, обсуждения, согласования с заинтересованными лицами и утверждения дизайн – проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу ««Благоустройство дворовых территорий МКД и мест общего пользования на территории муниципального образования Белоярский сельсовет на 2018 – 2029 годы»».

Ответственным исполнителем и координатором реализации Программы является Администрация Белоярского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия».

Координатор несет ответственность за ее реализацию, и эффективное использование полученных на выполнение Программы финансовых средств. Использование финансовых ресурсов будет осуществляться на основании размещения муниципальных закупок в соответствии с действием Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Координатор в ходе реализации Программы:

- осуществляет текущее управление и координацию деятельности исполнителей,

обеспечивая их согласованные действия по реализации программных мероприятий, по эффективному использованию финансовых средств;

- осуществляет контроль над выполнением мероприятий Программы;

- с учетом выделяемых средств уточняет показатели и механизм реализации Программы, затраты по программным мероприятиям;

- обеспечивает подготовку документации для проведения закупок.

Исполнителями программы являются организации, признанные победителями по результатам торгов, которые несут ответственность:

- за надлежащее и своевременное исполнение программных мероприятий;

- рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.

Предельной датой заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ – 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии).

- Оценка эффективности муниципальной программы

| Наименование показателя |  | Ед. измерения |  | 2018 год | 2019 год |  |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026-2029 гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  |  |  |
| Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов |  | дворов |  | 2 | 2 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 2 |  | 0 |  | 5 |  | 5 |
| Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальных программ современной городской среды. |  | % |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  |  |  |  |  |  |
| Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды |  | % |  |  |  |  |  | 12 |  | 15 |  | 20 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
| Количество благоустроенных общественных территорий | территорий |  | 2 |  |  | 2 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве | % |  | 37,7 |  |  | 54 | 66,6 |  | 75,2 |  | 80 |  | 85 |  | 90 |  | 91 |  | 94 |  |
| Доля благоустроенных мест общего пользования, нуждающихся в благоустройстве | % |  | 10 |  |  | 30 | 50 |  | 60 |  | 80 |  | 85 |  | 90 |  | 91 |  | 94 |  |

Ожидаемые результаты муниципальной программы:

- доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству, составит 94 процентов;

- доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству, составит 94 процентов.

Сроки реализации программы: 2018 – 2029 годы. Этапы реализации выделяются по нескольким годам.

Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ. К заинтересованным лицам относятся представители органов власти, местного самоуправления, общественных объединений, физические лица, заинтересованные в проекте благоустройства и готовые участвовать в его реализации.

7.Порядок

проведения инвентаризации благоустройства дворовых

и общественных территорий в муниципальных образованиях

Республики Хакасия

- 7.1. Общие положения

7.1.1. Настоящий Порядок проведения инвентаризации благоустройства дворовых и общественных территорий (далее - Инвентаризация) в муниципальном образовании Белоярский сельсовет (далее - Порядок) устанавливает процедуру организации и проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий в муниципальных образованиях Республики Хакасия с численностью населения свыше 1000 человек (далее - муниципальное образование).

7.1.2. Целью проведения Инвентаризации является определение дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве.

7.1.3. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

инвентаризация - выявление, учет, картографирование, определение и оценка текущего (качественного и количественного) состояния дворовых территорий, общественных территорий и территорий индивидуальной жилой застройки, а также потребности в работах по благоустройству указанных территорий;

благоустройство - комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасных, удобных условий проживания граждан, поддержания и улучшения санитарного и эстетического состояния дворовых и общественных территорий (включая создание, приобретение, установку, устройство, реконструкцию, модернизацию, ремонт дворовых и общественных территорий или отдельных объектов и элементов на них расположенных).

- 7.2. Порядок проведения Инвентаризации

7.2.1. Инвентаризация проводится в соответствии с графиком, утверждаемым Администрацией Белоярского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия.

7.2.2. График не позднее пяти рабочих дней с момента утверждения размещается на официальном сайте Администрации Белоярского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в местных средствах массовой информации и доводится до управляющих организаций, товариществ собственников жилья (далее - ТСЖ).

7.2.3. Информация о датах проведения Инвентаризации размещается на информационных досках многоквартирных жилых домов (далее - МКД), местах общего пользования, в районах индивидуальной застройки не менее чем за пять рабочих дней до даты Инвентаризации.

7.2.4. Инвентаризация осуществляется комиссией, создаваемой Администрацией Белоярского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия.

Для участия в Инвентаризации с учетом вида инвентаризуемой территории приглашаются:

представители собственников помещений в МКД, уполномоченные на участие в работе комиссии решением общего собрания собственников;

представители организаций, осуществляющих управление МКД, территории которых подлежат Инвентаризации;

лица либо представители лиц, в чьем ведении (на правах собственности, пользования, аренды и т.п.) находятся территории;

представители территориального общественного самоуправления (далее - ТОС), уличных комитетов;

представители иных заинтересованных организаций.

При непосредственном способе управления МКД ответственность за организацию Инвентаризации и актуализацию паспортов территорий несет Администрация Белоярского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия.

7.2.5. Инвентаризация проводится путем натурного обследования территорий и расположенных на них элементов.

7.2.6. По итогам проведения Инвентаризации, но не более чем через 30 дней после ее окончания составляются паспорта благоустройства (далее - Паспорт):

дворовой территории по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

общественной территории по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

территории населенного пункта по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

7.2.7. Паспорта формируются с учетом следующих особенностей:

не допускается пересечение границ территорий, указанных в Паспортах;

не допускается установление границ территорий, указанных в Паспортах, приводящее к образованию неучтенных объектов;

инвентаризация дворовой территории, прилегающей к двум и более МКД, оформляется единым Паспортом с указанием перечня прилегающих МКД;

в случае примыкания внутриквартального проезда к дворовой территории необходимо включать данный внутриквартальный проезд в состав Паспорта, разрабатываемого на дворовую территорию.

7.2.8. Копия Паспорта соответствующей территории в течение 30 дней с даты составления Паспорта передается в управляющую организацию, ТСЖ. Остальным заинтересованным лицам копия Паспорта выдается по письменному запросу.

До начала проведения Инвентаризации Паспорта подлежат предварительному заполнению:

по дворовым территориям - управляющими организациями, ТСЖ, Администрацией Белоярского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия и ответственными лицами при непосредственном управлении МКД;

по общественным территориям и территории населенного пункта - Администрацией Белоярского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия.

7.2.9. Актуализация Паспортов проводится путем организации Инвентаризации не реже одного раза в пять лет с момента проведения первичной (предыдущей) Инвентаризации в соответствии с пунктами 2.1 - 2.8 настоящего Порядка.

7.2.10. Паспорт территории населенного пункта подлежит обязательной актуализации в случае изменений благоустройства территорий на основании проведенной Инвентаризации в течение 30 дней после ее проведения.

7.2.11. Лица, в чьем ведении находится территория (управляющие организации, ТСЖ, при непосредственном управлении многоквартирных жилых домов, уличные комитеты, ТОС и иные заинтересованные лица), обязаны не позднее 30 дней с момента изменения состояния территории обратиться в Администрацию Белоярского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия, с заявлением о включении в график Инвентаризации на текущий год.

7.2.12.  Администрация Белоярского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия при изменении состояния территории при непосредственном управлении многоквартирных жилых домов, по итогам реализации мероприятий по благоустройству территорий в рамках программ и мероприятий, финансируемых с привлечением средств бюджетов различных уровней, обязан включить данные территории в график Инвентаризации текущего года.

7.2.13. Актуализированные Паспорта являются приложением к первоначальному Паспорту.

ПОРЯДОК

инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных

жилых домов и земельных участков, предоставленных

для их размещения, на территории МО Белоярский сельсовет

1. Общие положения

Настоящий Порядок регулирует механизм проведения инвентаризации уровня благоустройства территорий, прилегающих к жилым домам, независимо от формы собственности, расположенных в муниципальных образованиях Республики Хакасия.

В целях настоящего Порядка под жилым домом понимается индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании.

Инвентаризация уровня благоустройства территорий, прилегающих к жилым домам, проводится органами местного самоуправления городских округов и поселений (далее - муниципальное образование) либо лицами, уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных образований на проведение инвентаризации уровня благоустройства территорий, прилегающих к жилым домам.

К инвентаризации уровня благоустройства территорий, прилегающих к жилым домам, по согласованию привлекаются собственники и (или) иные правообладатели жилых домов и земельных участков, граничащих с подлежащими инвентаризации территориями, прилегающими к жилым домам.

По результатам инвентаризации уровня благоустройства территории, прилегающей к жилым домам, составляется паспорт благоустройства территорий, прилегающих к жилым домам (далее - Паспорт), с приложением фотографий и (или) плана-схемы территории, прилегающей к жилым домам.

Цели инвентаризации уровня благоустройства территорий, прилегающих к жилым домам:

1) определение уровня благоустройства территорий, прилегающих к жилым домам;

2) определение необходимости благоустройства территорий, прилегающих к жилым домам;

3) составление реестра благоустройства территорий, прилегающих к жилым домам (далее - Реестр).

2.2. Задачи инвентаризации уровня благоустройства территорий, прилегающих к жилым домам:

1) выявление фактического наличия объектов и элементов благоустройства территорий, прилегающих к жилым домам;

2) определение физического состояния объектов и элементов благоустройства территорий, прилегающих к жилым домам;

3) обобщение сведений об уровне благоустройства территорий, прилегающих к жилым домам;

4) формирование и ведение Реестра;

5) организация благоустройства территорий, прилегающих к жилым домам.

Объекты инвентаризации

Объектами инвентаризации являются территории, прилегающие к жилым домам в границах муниципального образования.

К объектам благоустройства объекта инвентаризации относятся:

1) тротуары;

2) проезды от внешней границы жилого дома до проезжей части улиц и дорог общего назначения либо до полосы отвода или придорожных полос;

3) система водоотведения поверхностного стока;

4) контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных групп коммунальных отходов;

5) иные объекты, предусмотренные правилами благоустройства территорий муниципальных образований.

3.3. К элементам благоустройства объекта благоустройства относятся:

1) элементы освещения;

2) элементы озеленения;

3) иные элементы, предусмотренные правилами благоустройства территорий муниципальных образований.

Приложение 1 к муниципальной программе

ПАСПОРТ

благоустройства населенного пункта

с. Белый Яр, д. Кайбалы

Дворовые территории

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Количество территорий: |  |  |
|  | всего | ед. | 32 |
|  | полностью благоустроенных | ед. | 0 |
| 1.2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 0 |
| 1.3 | Количество МКД на территориях: |  |  |
|  | всего | ед. | 31 |
|  | на благоустроенных территориях | ед. | 0 |
| 1.4 | Общая численность населения муниципального образования | тыс. чел. | 11,691 |
| 1.5 | Численность населения, проживающих в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями | тыс. чел. | 0 |
| 1.6 | Доля населения благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения в населенном пункте | % | 0 |
| 1.7 | Площадь территорий: |  |  |
|  | общая площадь | кв.м | 46160 |
|  | площадь благоустроенных территорий | кв.м | 0 |
| 1.8 | Количество и площадь площадок на дворовых территориях: |  |  |
|  | детская площадка | ед. /кв.м | 2/860 |
|  | спортивная площадка | ед. /кв.м | 0/0 |
|  | контейнерная площадка (выделенная) | ед. /кв.м | 5/90 |

Общественные территории

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 |
| 2.1 | Количество территорий всего, из них: | ед. | 7 |
|  | территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) | ед. | 5 |
|  | наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие) | ед. | 2 |
| 2.2 | Количество благоустроенных общественных территорий всего, из них: | ед. | 0 |
|  | территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) |  | 0 |
|  | наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие) |  | 0 |
| 2.3 | Доля благоустроенных территорий от общего количества общественных территорий | % | 0 |
| 2.4 | Общая численность населения муниципального образования | тыс. чел. | 11,691 |
| 2.5 | Площадь территорий всего, из них: | кв.м | 53113 |
|  | территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) | кв.м | 49938 |
|  | наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие) | кв.м | 3175 |
| 2.6 | Площадь благоустроенных территорий всего, их них: | кв.м | 0 |
|  | территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) | кв.м | 0 |
|  | наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие) | кв.м | 0 |
| 2.7 | Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие) | ед. | 1 |
| 2.8 | Площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие) | кв.м | 100 |
| 2.9 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя | кв.м на 1 жителя | 0 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Перечень

мероприятий муниципальной программы

«Благоустройство дворовых территорий МКД и мест

общего пользования на территории муниципального

образования Белоярский сельсовет на 2018-2029 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | 2018-2029 годы, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего: | Местный бюджет, руб. | Бюджет РХ, руб. | Бюджет РФ, руб. |
| 1. | Всего по программе ««Благоустройство дворовых территорий МКД и мест общего пользования на территории муниципального образования Белоярский сельсовет на 2018 – 2029 годы»» |  |  |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |
|  | Благоустройство дворовых территорий и мест общего пользования: | 5 032 492,96 | 50 324,93 | 448 408,35 | 4 533 759,68 |
|  | Устройство ограждения территории Сквера, расположенной по адресу: с. Белый Яр, в районе дома по ул. Ленина, 78 | 78 930,29 | 789,30 | 7 032,90 | 71 108,09 |
|  | Озеленение территории Сквера, расположенной по адресу: с. Белый Яр, в районе дома по ул. Ленина, 78 | 176 464,44 | 1 764,64 | 15 723,45 | 158 976,35 |
|  | Устройство освещения, благоустройство территории Сквера, расположенного по адресу: с. Белый Яр, р-н дома по ул. Ленина, 78 | 62 021,66 | 620,22 | 5 526,29 | 55 875,15 |
|  | Устройство парковки для автомобилей, благоустройство территории Сквера, расположенного по адресу: с. Белый Яр, р-н дома по ул. Ленина, 78 | 187 918,21 | 1 879,18 | 16 744,01 | 169 295,02 |
|  | Устройство скамеек и урн, благоустройство территории Сквера, расположенного по адресу: с. Белый Яр, р-н дома по ул. Ленина, 78 | 127 663,07 | 1 276,63 | 11 375,12 | 115 011,32 |
|  | Выполнение работ по устройству ограждения парка имени Гагарина в с. Белый Яр, благоустройство общественной территории в с. Белый Яр (2 этап) | 1 711 097,21 | 17 110,98 | 152 463,26 | 1 541 522,97 |

|  | Ремонт пешеходной дорожки в парке им. Ю.А. Гагарина, Белый Яр (2 этап) | 186 098,98 | 1 860,99 | 16 581,91 | 167 656,08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Устройство турника на спортивной площадке в парке им. Ю.А. Гагарина, с. Белый Яр (2 этап) | 113 257,84 | 1 132,58 | 10 091,57 | 102 033,69 |
|  | Устройство спортивной площадки, благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: с. Белый Яр, Парк им. Ю.А. Гагарина (2 этап) | 565 886,85 | 5 658,87 | 50 422,0 | 509 805,98 |
|  | Устройство пешеходной дорожки в парке им. Ю.А. Гагарина, Белый Яр, (со стороны ул. Кирова) благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: с. Белый Яр, парк им. Ю.А. Гагарина (2 этап) | 152 753,36 | 1 527,53 | 13 610,73 | 137 615,10 |
|  | Устройство освещения в парке им. Ю.А. Гагарина, Белый Яр, благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: с. Белый Яр, парк им. Ю.А. Гагарина (2 этап) | 35 000,0 | 350,0 | 3 118,59 | 31 531,41 |
|  | Устройство детской площадки, благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: с. Белый Яр, ул. Ленина, 29 «Б» | 222 130,46 | 2 221,30 | 19 792,41 | 200 116,75 |
|  | Устройство автомобильной парковки, благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: с. Белый Яр, ул. Ленина, 29 «Б» | 190 579,91 | 1 905,80 | 16 981,17 | 171 692,94 |
|  | Ремонт дворового проезда, благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: с. Белый Яр, ул. Ленина, 29 «Б» | 108 739,24 | 1 087,39 | 9 688,95 | 97 962,90 |
|  | Ремонт дворового проезда, благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: с. Белый Яр, ул. Мира, 16 | 153 505,36 | 1 535,06 | 13 677,72 | 138 292,58 |
|  | Устройство автомобильной парковки, благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: с. Белый Яр, ул. Мира, 16 | 616 542,22 | 6 165,42 | 54 935,53 | 555 441,27 |
|  | Устройство детско-спортивной площадки, благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: с. Белый Яр, ул. Мира, 16 | 267 357,67 | 2 673,58 | 23 822,27 | 240 861,82 |
|  | Благоустройство дворовой территории, устройство ограждения дворовой территории, расположенной по адресу: с. Белый Яр, ул. Ленина, 29 «Б» | 71 013,06 | 710,13 | 6 327,45 | 63 975,48 |
|  | Экономия | 5 534,14 |  |  |  |

|  | 2019 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого, 2019 год: |  | 7 238 928,06 | 597 459,36 | 66 477,01 |  | 6 574 991,69 |
|  | Выполнение работ по изготовлению и установке металлического ограждения, благоустройство наиболее посещаемой территории, расположенной по адресу: Республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр, Парк Победы | 798 026,60 | 7 980,27 | 7 907,88 |  | 782 138,45 |
|  | Выполнение работ по устройству уличного освещения, благоустройство наиболее посещаемой территории, расположенной по адресу: парк Победы, с. Белый Яр | 80 025,00 | 800,25 | 792,99 |  | 78 431,76 |
|  | Выполнение работ по укладке тротуарной плитки, благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Республика Хакасия, Алтайский район, д. Кайбалы, Сквер Центральный (1 этап) | 105 364,80 | 1 053,65 | 1 044,09 |  | 103 267,06 |
|  | Выполнение работ по асфальтированию пешеходной дорожки, благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Республика Хакасия, Алтайский район, д. Кайбалы, Сквер Центральный (1 этап) | 464 800,80 | 4 648,01 | 4 605,85 |  | 455 546,94 |
|  | Устройство малых архитектурных форм, благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Республика Хакасия, Алтайский район, д. Кайбалы, Сквер Центральный (1 этап) | 1 310 362,66 | 13 103,64 | 12984,77 |  | 1 284 274,25 |
|  | Выполнение работ по озеленению общественной территории, расположенной по адресу: д. Кайбалы, Сквер Центральный | 198 247,50 | 1 982,47 | 1 946,49 |  | 194 300,54 |
|  | Выполнение работ по устройству уличного освещения, благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: д. Кайбалы, Сквер Центральный | 306 764,98 | 3 067,65 | 3 039,82 |  | 300 657,51 |
|  | Выполнение работ по изготовлению и установке металлического ограждения, благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: д. Кайбалы, Сквер Центральный | 491 781,20 | 4 917,81 | 4 873,20 |  | 481 990,19 |
|  | Выполнение работ по укладке тротуарной плитки на детской площадке, благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Республика Хакасия, Алтайский район, д. Кайбалы, Сквер Центральный | 815 376,00 | 8 153,76 | 8 079,80 |  | 799 142,44 |
|  | Выполнение работ по асфальтированию автомобильной парковки, благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр, ул. Ленина, 29 «А» | 356 251,20 | 2 850,01 71 250,24 | 2 824,16 |  | 279 326,79 |
|  | Устройство детско-спортивной площадки, благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Республики Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр, ул. Ленина, 29 «А» | 364 907,16 | 2 919,26 72 981,43 | 2 892,78 |  | 286 113,69 |
|  | Выполнение работ по озеленению, благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Республики Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр, ул. Ленина, 29 «А» | 25 329,9 | 202,64 5 065,98 | 200,80 |  | 19 860,48 |
|  | Выполнение работ по изготовлению и установке металлического ограждения, благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Республики Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр, ул. Мира, 14 | 50 545,19 | 404,36 10 109,04 | 400,69 |  | 39 631,10 |
|  | Выполнение работ по асфальтированию автомобильной парковки, благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Республики Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр, ул. Мира, 14 | 1 334 116,80 | 10 672,93 266 823,36 | 10 576,12 |  | 1 046 044,39 |
|  | Устройство детско-спортивной площадки, благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Республики Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр, ул. Мира, 14 | 489 819,75 | 3 918,56 97 963,95 | 3 883,01 |  | 384 054,23 |
|  | Выполнение работ по озеленению, благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Республики Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр, ул. Мира, 14 | 25 329,9 | 202,64 5 065,98 | 200,80 |  | 19 860,48 |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| Итого, 2020 год: |  | 3 721 023,51 | 37 210,23 | 36 838,13 | 3 646 975,15 |  |
|  | Выполнение работ по установке лавочек и урн, благоустройство наиболее посещаемой территории, расположенной по адресу: Республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр, Парк Победы | 220 000,00 | 2 200,00 | 2 178,00 | 215 622,00 |  |
|  | Выполнение работ по устройству малых архитектурных форм, благоустройство наиболее посещаемой территории, расположенной по адресу: Республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр, Парк Победы | 837 152,76 | 8 371,53 | 8 287,81 | 820 493,42 |  |
|  | Выполнение работ по устройству тротуарной плитки, благоустройство наиболее посещаемой территории, расположенной по адресу: Республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр, Парк Победы | 1 231 344,12 | 12 313,44 | 12 190,31 | 1 206 840,37 |  |
|  | Выполнение работ по устройству ливневой канализации для приемки сточных вод, благоустройство наиболее посещаемой территории, расположенной по адресу: Республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр, Сквер Добра | 153 820,07 | 1 538,20 | 1 522,82 | 150 759,05 |  |
|  | Выполнение текущего ремонта пешеходной дорожки, благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Республика Хакасия, Алтайский район, Алтайский район, с. Белый Яр, Парк им. Ю.А. Гагарина | 840 322,16 | 8 403,22 | 8 319,19 | 823 599,75 |  |
|  | Выполнение работ по установке лавочек и урн, благоустройство наиболее посещаемой территории, расположенной по адресу: Республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр, Парк им. Ю.А. Гагарина | 229 707,27 | 2 297,07 | 2 274,10 | 225 136,10 |  |
|  | Выполнение работ по устройству уличного туалета, благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: с. Белый Яр, Парк Победы | 208 677,13 | 2 086,77 | 2 065,90 | 204 524,46 |  |
|  | Благоустройство дворовых территорий МО Белоярский сельсовет | 2 528 192,48 | 21 856,33 342 559,91 | 21 637,76 | 2 142 138,48 |  |
|  | Выполнение текущего ремонта дворового проезда, благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр, ул. Мира, 16 "В" | 815 392,90 | 8 153,93 | 8 072,39 | 799 166,58 |  |
|  | Выполнение работ по устройству автомобильной парковки, благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр, ул. Мира 16"В" | 1 508 799,58 | 12 070,40 301 759,91 | 11 949,69 | 1 183 019,58 |  |
|  | Выполнение текущего ремонта пешеходной дорожки, благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр, ул. Мира, 16 "В" | 204 000,00 | 1 632,00 40 800,00 | 1 615,68 | 159 952,32 |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого, 2021 год: | 7 552 823,87 | 89 909,13 376 206,43 | 70 867,05 | 7 015 841,26 |  |
|  | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр, Парк им. Ю. А. Гагарина (3 этап): | 1 699 324,11 | 16 993,25 | 16 823,31 | 1 665 507,55 |  |

|  | Выполнение работ по устройству системы видеонаблюдения, благоустройство наиболее посещаемой территории, расположенной по адресу: Парк им. Ю.А. Гагарина, с. Белый Яр | 144 814,55 | 1 448,15 | 1 433,66 | 141 932,74 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выполнение работ по устройству уличного освещения, благоустройство наиболее посещаемой территории, расположенной по адресу: с. Белый Яр, Парк им. Ю.А. Гагарина (этап) | 918 408,72 | 9 184,08 | 9 092,25 | 900 132,39 |
|  | Выполнение работ по устройству тротуарной плитки на площадке для людей с ограниченными возможностями здоровья, благоустройство наиболее посещаемой территории, расположенной по адресу: с. Белый Яр, Парк им. Ю.А. Гагарина (этап) | 636 100,84 | 6 361,02 | 6 297,40 | 623 442,42 |
|  | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр, Сквер Добра (2 этап): | 2 823 458,94 | 28 234,60 | 27 952,24 | 2 767 272,10 |
|  | Выполнение работ по озеленению Сквера Добра, благоустройство наиболее посещаемой территории, расположенной по адресу: Сквер "Добра", с. Белый Яр, Алтайский район, Республики Хакасия | 356 374,78 | 3 563,75 | 3 528,11 | 349 282,92 |
|  | Выполнение работ по устройству освещения, благоустройство наиболее посещаемой территории, расположенной по адресу: Сквер "Добра", с. Белый Яр, Алтайский район, Республики Хакасия | 289 642,55 | 2 896,43 | 2 867,46 | 283 878,66 |
|  | Выполнение работ по устройству автомобильной парковки, благоустройство наиболее посещаемой территории, расположенной по адресу: с. Белый Яр, Сквер Добра | 786 531,14 | 7 865,31 | 7 786,66 | 770 879,17 |
|  | Выполнение работ по устройству скамеек и урн, благоустройство наиболее посещаемой территории, расположенной по адресу: Сквер Добра, с. Белый Яр, Алтайский район, Республики Хакасия | 130 000,00 | 1 300,00 | 1 287,00 | 127 413,00 |
|  | Выполнение работ по устройству тротуарной плитки, благоустройство наиболее посещаемой территории, расположенной по адресу: Сквер "Добра", с. Белый Яр, Алтайский район, Республике Хакасия | 1 260 910,47 | 12 609,11 | 12 483,01 | 1 235 818,35 |
|  | Благоустройство наиболее посещаемой территории, расположенной по адресу: Сквер «Чиныс», д. Кайбалы, Алтайского района, Республики Хакасия: | 528 088,72 | 5 280,89 | 5 228,08 | 517 579,75 |
|  | Выполнение работ по устройству уличных тренажеров, благоустройство наиболее посещаемой территории, расположенной по адресу: Сквер «Чиныс», д. Кайбалы, Алтайского района, Республики Хакасия | 528 088,72 | 5 280,89 | 5 228,08 | 517 579,75 |

|  | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Республики Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр, ул. Мира, 5 «В», ул. Мира, 5 «Г», ул. Мира, 5 «А» (1 этап) | 2 501 952,10 | 39 400,39 376 206,43 | 20 863,42 |  | 2 065 481,86 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выполнение работ по устройству автомобильной парковки, благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: с. Белый Яр, ул. Мира, 5 «В», ул. Мира, 5 «Г» | 1 775 685,10 | 32 385,07 351 471,79 | 13 918,27 |  | 1 377 909,97 |  |
|  | Выполнение работ по ремонту пешеходной дорожки, благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: с. Белый Яр, ул. Мира, 5 «В», ул. Мира, 5 «Г» | 123 673,22 | 989,39 24 734,64 | 979,49 |  | 96 969,70 |  |
|  | Выполнение ремонта дворового проезда, благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: с. Белый Яр, ул. Мира, 5 «В», ул. Мира, 5 «Г» | 602 593,78 | 6 025,93 | 5 965,66 |  | 590 602,19 |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого, 2022 год: | 8 912 617,25 9 000 000,00 | МО | РХ |  | ФБ |  |
|  |  |  | 769 205,00*** 89 126,18 4 500 000,00 | 88 234,92 4 500 000,00 |  | 8 735 256,15 |  |
| 1 | Выполнение работ по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: ул. Мира, 5 "А", с. Белый Яр, Алтайского района Республики Хакасия (1 этап) | 818 689,32** 692 610,49 | 8 902,64* 117 176,19*** 6 926,11 | 6 856,84 |  | 678 827,54 |  |
| 2 | Выполнение работ по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: ул. Мира 12 "А", ул. Мира, 12 "Б", с. Белый Яр, Алтайского района Республики Хакасия | 3 390 761,48** 2 812 944,07 | 577 817,41*** 28 129,44 | 27 848,15 |  | 2 756 966,48 |  |
| 3 | Выполнение работ по устройству фонтанной чаши, благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Парк им. Ю.А. Гагарина, с. Белый Яр Алтайского района Республики Хакасия (4 этап) | 4 566 241,73 4 966 857,07* | 45 662,41 2 483 428,53* | 45 205,81 2 483 428,53* |  | 4 475 373,51 |  |
| 4 | Выполнение работ по устройству тротуарной плитки, благоустройство общественной территории парка им. Ю.А. Гагарина с. Белый Яр Алтайского района Республики Хакасия | 745 614,43 2 343 631,65* | 7 456,15 1 171 815,82* | 7 381,58 1 171 815,82* |  | 730 776,70 |  |
| 5 | Благоустройство наиболее посещаемой территории, расположенной по адресу: Сквер «Чиныс», д. Кайбалы, Алтайского района, Республики Хакасия | 45 067,93 | 450,68 | 446,17 |  | 44 171,08 |  |
| 6 | Благоустройство наиболее посещаемой территории, расположенной по адресу: Республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр, Сквер А.С. Акимкина | 50 138,61 676 619,60* | 501,39 338 309,82 125 765,70** | 496,37 338 309,82 |  | 49 140,85 |  |
|  | *средства из бюджета предусмотрены МП «Благоустройство населенных пунктов на территории муниципального образования Белоярский сельсовет на 2021-2025 годы», утв. Постановлением от 25.01.2021 № 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | **общая цена контракта с учетом привлечения средств из других муниципальных программ |  |  |  |  |  |  |
|  | *** средства (возмещения) собственников МКД |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого, 2023 годы | 6 636 075,25 20 985 000,00 | 68 000,0 6 295 500,0 |  | 66 360,90 14 689 500,0 |  | 6 569 714,35 |
|  | Благоустройство наиболее посещаемой территории, расположенной по адресу: Сквер «Чиныс», д. Кайбалы, Алтайского района, Республики Хакасия (3 этап: |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение работ по устройству автомобильной парковки, благоустройство общественной территории Сквера Чиныс д. Кайбалы, Алтайский район, республика Хакасия | 300994,76 | 3009,95 |  | 2979,85 |  | 295004,96 |
|  | Выполнение работ по устройству резинового покрытия спортивной площадки, благоустройство общественной территории Сквера Чиныс д. Кайбалы, Алтайский район, республика Хакасия | 782089,08 | 7820,89 |  | 7742,7 |  | 766525,49 |
|  | Выполнение работ по устройству малых архитектурных форм, благоустройство общественной территории Сквера Чиныс д. Кайбалы, Алтайский район, республика Хакасия | 763006,4 | 7630,06 |  | 7553,78 |  | 747822,56 |
|  | Выполнение работ по устройству общественного туалета, благоустройство общественной территории Сквера Чиныс д. Кайбалы, Алтайский район, республика Хакасия | 200726,12 | 2007,26 |  | 1987,19 |  | 196731,67 |
|  | Выполнение работ по устройству видеонаблюдения, благоустройство общественной территории Сквера Чиныс д. Кайбалы, Алтайский район, республика Хакасия | 99814,3 | 998,15 |  | 988,16 |  | 97827,99 |
|  | Выполнение работ по устройству уличного освещения благоустройство общественной территории Сквера Чиныс д. Кайбалы, Алтайский район, республика Хакасия | 1 137182,58 | 11371,82 |  | 11258,13 |  | 1114552,63 |
|  | Выполнение работ по установке урн, озеленение общественной территории парка им. Ю.А. Гагарина, с. Белый Яр, Алтайский район, Республика Хакасия (6 этап) | 246 112,8 | 2461,13 |  | 2436,52 |  | 241 215,15 |
|  | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр, Парк Белоярский (1 этап: |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение работ по устройству сценического комплекса, благоустройство общественной территории Парка Белоярский, с. Белый Яр, Алтайский район, Республика Хакасия | 4905192,00 | 1471235,15 |  | 3432882,03 |  |  |
|  | Выполнение работ по благоустройству общественной территории Парка Белоярский с. Белый Яр Алтайский район Республика Хакасия | 5495650,44 | 1648695,13 |  | 3846955,31 |  |  |
|  | Выполнение работ по устройству автомобильной парковки (в районе ул. Калинина), благоустройство общественной территории Парка Белоярский с. Белый Яр Алтайский район Республика Хакасия | 2973325,53 | 891997,66 |  | 2081327,87 |  |  |
|  | Выполнение работ по устройству освещения территории Парка Белоярский, благоустройство общественной территории Парка Белоярский, проспект Шахтёрской Славы, с. Белый Яр Алтайский район Республика Хакасия | 2129731,13 | 598559,15 |  | 1 396 638,02 |  |  |
|  | Выполнение работ по устройству автомобильной парковки (в районе ул. Юности), благоустройство общественной территории Парка Белоярский с. Белый Яр Алтайский район Республика Хакасия | 2571287,88 | 771386,36 |  | 1799901,52 |  |  |

|  | Выполнение работ по устройству уличного туалета, благоустройство общественной территории Парка Белоярский с. Белый Яр Алтайский район Республика Хакасия | 1478420,99 | 440146,15 | 1027007,68 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выполнение работ по устройству урн и лавочек, благоустройство общественной территории Парка Белоярский с. Белый Яр Алтайский район Республика Хакасия | 332 885,01 |  |  |  |
|  | Выполнение работ по озеленению, благоустройство общественной территории Парка Белоярский с. Белый Яр Алтайский район Республика Хакасия | 597 790,12 |  |  |  |
|  | Выполнение работ по устройству видеонаблюдения, благоустройство общественной территории Парка Белоярский с. Белый Яр Алтайский район Республика Хакасия | 580 000,00 | 174 000,00 | 406 000,00 |  |
|  | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Республики Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр, пер. Садовый, 5 «в», пер. Садовый, 5 «е» (2 этап: |  |  |  |  |
|  | Выполнение работ по устройству дворового проезда, благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: Республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр, пер. Садовый, д.5В, д. 5Е | 1325323,96 | 13253,23 | 13120,74 | 1298949,99 |
|  | Выполнение работ по устройству автомобильной парковки, благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: Республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр, пер. Садовый, д.5В, д. 5Е | 746461,92 | 5971,7 149292,38 | 5912 | 585285,84 |
|  | выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, расположенных по адресу: Республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр, пер. Садовый, д. 5» В», д. 5 «Е» (перенос детской площадки) | 60 039,06 324 617,42 | 3553,21 11620,46 | 3517,68 | 348249,9 |
|  | выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, расположенных по адресу: Республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр, пер. Садовый, д. 5» В», д. 5 «Е» (устройство лавочек и урн) |  |  |  |  |
|  | выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, расположенных по адресу: Республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр, пер. Садовый, д. 5» В», д. 5 «Е» (пешеходная дорожка) | 138 176,46 | 1151,47 23029,41 | 1139,96 | 112855,62 |

|  | 2024 годы | 3 848 355,21 494 239,26 | 38 483,55 148 271,78 | 38 098,66 345 967,48 | 3 771 773,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр, Парк Белоярский (2 этап): |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение работ по благоустройству общественной территории Парка Белоярский с. Белый Яр Алтайский район Республика Хакасия | 2 749 202,72 | 27 492,03 | 27 217,06 | 2 694 493,63 |  |
|  | Выполнение работ по устройству брусчатки (сцена), благоустройство общественной территории Парка Белоярский с. Белый Яр Алтайский район Республика Хакасия | 210 930,14 494 239,26 | 2 109,31 148 271,78 | 2 088,2 345 967,48 | 206 732,63 0 |  |
|  | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр, Сквер Стрелка (1 этап): |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение работ по благоустройству общественной территории Сквера Стрелка с. Белый Яр Алтайский район Республика Хакасия | 639 996,59 | 6 399,97 | 6 335,95 | 627 260,67 |  |
|  | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр, Сквер Центральный (1 этап): |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение работ по ремонту памятника, благоустройство общественной территории Сквера Центральный с. Белый Яр Алтайский район Республика Хакасия | 248 225,76 | 2 482,25 | 2 457,44 | 243 286,07 |  |
|  | 2025-2029 годы |  |  |  |  |  |
|  | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр, Парк Белоярский (3 этап): |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение работ по устройству пешеходной дорожки, благоустройство общественной территории Парка "Белоярский" с. Белый Яр Алтайского района Республики Хакасия |  |  |  |  |  |
|  | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр, Сквер Стрелка (2 этап): |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение работ по благоустройству тихой зоны, благоустройство общественной территории Сквера "Стрелка" с. Белый Яр Алтайского района Республики Хакасия |  |  |  |  |  |
|  | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр, Сквер Центральный (2 этап): |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение работ по благоустройству общественной территории Сквера "Центральный" с. Белый Яр Алтайского района Республики Хакасия |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022-2029 годы |
| 2 | Экспертиза достоверности сметной документации, по объектам благоустройства | 75 000,0 | 163 000,0 | 290 000,0 | 12 417,08 | 641,2 |
| 3 | Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением соглашений с собственниками указанных домов об их благоустройстве |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству,

в 2018–2029 годы муниципальное образование Белоярский сельсовет

| № п/п | Адрес дворовой территории многоквартирного дома (название населенного пункта, название улицы, номер МКД) | Материал стен МКД | Количество проживающих в МКД, чел. | Перечень видов работ |  | Потребность в финансировании (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | согласно минимальному перечню (указать виды работ) | согласно дополнительному перечню (указать виды работ) | всего | на работы согласно минимальному перечню | на работы согласно дополнительному перечню |
| 1. | д. Кайбалы, ул. Гагарина, д.31 «А» | панельный | 45 | Ремонт дворового проезда; | Устройство детской площадки | 1 500,0 | 1 000,0 | 500,0 |
| 2. | д. Кайбалы, ул. Гагарина, д.31 | панельный | 48 | Ремонт дворового проезда; | Устройство детской площадки |  |  |  |
| 3. | с. Белый Яр, ул. Ленина, 29 «А» | панельный | 41 | Ремонт дворового проезда | Устройство автомобильной парковки; Устройство детской площадки | 1 000,0 | 50,0 | 950,0 |
| 4. | с. Белый Яр, ул. Ленина, 29 «Б» | панельный | 41 | Устройство скамеек и урн | Устройство автомобильной парковки; Устройство детской площадки | 2 800,0 | 300,0 | 2 500,0 |

| 5. | Белый Яр, ул. Мира, 14 | кирпичный | 95 | Устройство скамеек и урн | Устройство детской площадки; Устройство парковочных мест | 2 500,0 | 100,0 | 2400,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | с. Белый Яр, пер. Садовый, 1 | кирпичный | 23 | Ремонт дворового проезда | Устройство детской площадки | 1 000,0 | 500,0 | 500,0 |
| 7. | с. Белый Яр, ул. Мира, 4 | кирпичный | 24 | Ремонт дворового проезда Установка скамеек и урн | Устройство детской площадки Озеленение Устройство автомобильной парковки; | 4 500,0 | 2 500,0 | 2 000,0 |
| 8. | с. Белый Яр, ул. Мира, 4 А | кирпичный | 17 | Ремонт дворового проезда Установка скамеек и урн |  |  |  |  |
| 9. | с. Белый Яр, ул. Мира, 2 | кирпичный | 16 | Ремонт дворового проезда Установка скамеек и урн |  |  |  |  |
| 10. | с. Белый Яр, ул. Мира, 6 «А» | кирпичный | 12 | Ремонт дворового проезда Установка скамеек и урн |  |  |  |  |
| 11. | с. Белый Яр, пер. Садовый, 5 «А» | кирпичный | 19 | Ремонт дворового проезда | Устройство спортивной площадки | 4 000,0 | 2 500,0 | 1 500,0 |
| 12. | с. Белый Яр, пер. Садовый, 5 «В» | панельный | 47 | Ремонт дворового проезда | Устройство спортивной площадки |  |  |  |
| 13. | с. Белый Яр, пер. Садовый, 5 «Б» | кирпичный | 18 | Ремонт дворового проезда | Устройство спортивной площадки |  |  |  |
| 14. | с. Белый Яр, пер. Садовый, 13 | кирпичный | 31 | Устройство скамеек | Устройство спортивной площадки Устройство детской площадки |  |  |  |
| 15. | с. Белый Яр, пер. Садовый, 15 | кирпичный | 24 | Устройство скамеек | Устройство спортивной площадки Устройство детской площадки | 1 500,0 | 700,0 | 800,0 |
| 16. | с. Белый Яр, пер. Садовый, 17 | кирпичный | 38 | Ремонт дворового проезда | Устройство спортивной площадки Устройство детской площадки |  |  |  |
| 17. | Белый Яр, ул. Мира, 16 «В» | панельный | 143 | Ремонт дворового проезда | Устройство спортивной площадки Устройство автомобильной парковки; | 8 000,0 | 3 500,0 | 4 500,0 |

| 18. | с. Белый Яр, ул. Мира, 12 «А» | панельный | 164 | Освещение дворовой территории | Устройство автомобильной парковки Устройство спортивной площадки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19. | с. Белый Яр, ул. Мира, 12 «Б» | панельный | 164 | Ремонт дворового проезда | Устройство автомобильной парковки Ремонт пешеходной дорожки |  |  |  |
| 20. | с. Белый Яр, ул. Мира, 5 «А» | панельный |  | Ремонт дворового проезда | Устройство автомобильной парковки Устройство спортивной площадки Озеленение | 6 000,0 | 2 800,0 | 3 200,0 |
| 21. | с. Белый Яр, ул. Мира, 5 «В» | панельный |  | Ремонт дворового проезда |  |  |  |  |
| 22. | с. Белый Яр, ул. Мира, 5 «Г» | панельный |  | Ремонт дворового проезда |  |  |  |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству, в 2018–2029 годы

муниципальное образование Белоярский сельсовет

| № п/п | Адрес и название объекта, являющегося объектом муниципального имущества муниципального образования (далее – объект) или адрес общественной территории | Перечень видов работ по благоустройству (указать) | Потребность в финансировании (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Парк Гагарина | Устройство ограждения территории Освещение центральной аллеи Укладка тротуарной плитки на центральной аллее Устройство спортивной площадки Устройство альпийской горки Устройство скамеек и урн | 10 000,0 |
| 2. | Парк Совхозный | Устройство ограждения территории Оборудование спортивной площадки Устройство детской площадки | 3 000,0 |
| 3. | Парк Победы | Устройство ограждения территории Оборудование детско-спортивной площадки Устройство освещения | 4 800,0 |
| 4. | Площадь Добра | Устройство скамеек и урн Укладка тротуарной плитки Освещение Озеленение | 2 960,0 |
| 5. | Сквер им. А.С. Акимкина | Устройство ограждения Укладка тротуарной плитки Устройство скамеек и урн Освещение Асфальтирование территории Устройство фонтана на площади | 1 500,0 |
| 6. | Сквер Центральный (д. Кайбалы) | Устройство ограждения территории Освещение центральной аллеи Укладка тротуарной плитки Озеленение Асфальтирование пешеходной дорожки Устройство скамеек и урн Оборудование детско-спортивной площадки | 4 000,0 |
| 7. | Сквер Чиныс (д. Кайбалы) | Устройство детско-спортивной площадки Устройство площадки для игры в хоккей Освещение Асфальтирование пешеходной дорожки Устройство автомобильной парковки Устройство скамеек и урн Озеленение | 8 000,0 |
| 8. | Парк «Белоярский» (с. Белый Яр) | Комплексное благоустройство Сквера «Белоярский» | 70 000,0 |
| 9. | Многофункциональная «умная» площадка (с. Белый Яр) | Комплексное благоустройство Многофункциональной «умной» площадки | 29 000,00 |
| 10. | Сквер «Стрелка» (с. Белый Яр) | Комплексное благоустройство Сквера «Стрелка» | 10 000,00 |
| 11. | Сквер «Центральный» (с. Белый Яр) | Комплексное благоустройство Сквер «Центральный» | 10 000,00 |
|  | ИТОГО | х | 153 260,0 |

Приложение № 5

к муниципальной программе

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству, в 2018–2029 годы муниципальное образование Белоярский сельсовет

| № п/п | Адрес и название объекта недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству | Перечень видов работ по благоустройству (указать) | Потребность в финансировании (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр, ул. Советская, 3 | Благоустройство прилегающей территории асфальтирование автомобильной парковки, фасад здания, | 2 000,0 |
| 2. | Республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр, ул. Ленина, 41 В | Благоустройство прилегающей территории асфальтирование автомобильной парковки, фасад здания | 1 000,0 |
|  | ИТОГО | х | 3 000,0 |

Приложение 6

к муниципальной программе

Порядок

расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на

выполнение минимального и дополнительного перечней

работ по благоустройству дворовых территорий,

и механизм контроля за их расходованием, а также

порядок финансового и (или) трудового участия

граждан в выполнении указанных работ

- 1. Общие положения

Настоящий Порядок определяет порядок расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы финансового и (или) трудового участия граждан в выполнении указанных работ.

В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

1) заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;

2) минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий МО Белоярский сельсовет - перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, который включает в себя виды работ, предусмотренные муниципальной программой «Благоустройство дворовых территорий МКД и мест общего пользования на территории муниципального образования Белоярский сельсовет на 2018 - 2029 годы» в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»», утвержденной Постановлением администрации Белоярского сельсовета от 10.11.2017 № 404;

3) перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий МО Белоярский сельсовет - перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, который включает в себя дополнительные виды работ, предусмотренные муниципальной программой «Благоустройство дворовых территорий МКД и мест общего пользования на территории муниципального образования Белоярский сельсовет на 2018 - 2029 годы» в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»», утвержденной Постановлением администрации Белоярского сельсовета от 10.11.2017 № 404;

4) трудовое участие - добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении работ из минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий;

5) финансовое участие - финансирование выполнения видов работ из минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий за счет участия заинтересованных лиц в размере 1% от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, а также финансирование выполнения видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий за счет участия заинтересованных лиц в размере - 20%, от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории;

6) уполномоченная организация - управляющая организация, определенная в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, товарищество собственников жилья, жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив, осуществляющие управление многоквартирным домом.

- 2. Порядок финансового и (или) трудового

участия заинтересованных лиц в выполнении минимального

перечня видов работ и перечня дополнительных видов

работ по благоустройству дворовых территорий

Заинтересованные лица принимают финансовое либо трудовое участие в выполнении минимального перечня видов работ и перечня дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий.

Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Трудовое участие граждан может быть внесено в виде следующих мероприятий, не требующих специальной квалификации, таких как:

- субботники;

- подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы);

- участие в строительных работах: снятие старого оборудования, установка уличной мебели, зачистка от ржавчины, окрашивание элементов благоустройства;

- участие в озеленении территории: высадка растений, создание клумб, уборка территории.

Доля финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству составляет не менее 20% от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

Финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от формы такого участия.

В качестве подтверждения трудового участия заинтересованных лиц совет многоквартирного дома либо уполномоченная организация предоставляет в Администрацию Белоярского сельсовета: отчет о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан и (или) отчет совета многоквартирного дома либо уполномоченной организации о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. В качестве приложения к отчету представляются фотоматериалы, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятий с трудовым участием граждан.

- 3. Условия расходования средств

Аккумулирование средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляется на специальных счетах Муниципального унитарного предприятия муниципального образования Белоярский сельсовет «Благоустройство и озеленение» (далее МУП «Благоустройство и озеленение»). Перечисление доли финансового участия заинтересованных лиц осуществляется на основании соглашения о возмещении затрат доли финансового участия заинтересованных лиц заключенного между Администрацией Белоярского сельсовета и МУП «Благоустройство и озеленение», в размере согласно Приложения 4 к муниципальной программе.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом, разработанного на основании дизайн-проекта, и должен быть в объеме не менее установленного Программой.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам фактического выполнения работ.

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц и средств субсидий, поступающих из бюджетов всех уровней, осуществляется Администрацией Белоярского сельсовета на финансирование работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с дизайн-проектом благоустройства дворовых территорий.

Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.