Республика Хакасия

Алтайский муниципальный район

сельское поселение Белоярский сельсовет

Администрация Белоярского сельсовета

Алтайского района Республики Хакасия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«   28  » декабря 2024 г.         		                                                               №  180

с. Белый Яр

О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Белоярского сельсовета  от 30.12.2019 № 301 «Об утверждении  программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Белоярский сельсовет на 2020 - 2030 годы»

Руководствуясь Федеральным законом № 131 от 6 ноября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 года № 1440 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений и городских округов», решением Совета депутатов Белоярского сельсовета от 12.12.2012 г. № 79 «Об утверждении генерального плана Белоярского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия», в соответствии с п. 15 ст. 9 Устава сельского поселения Белоярский сельсовет Алтайского муниципального района, Администрация Белоярского  сельсовета Алтайского района Республики Хакасия,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации Белоярского сельсовета от 30.12.2019 № 301 «Об утверждении  программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Белоярский сельсовет на 2020 - 2030 годы», изложив его в новой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Глава  Белоярского сельсовета

Алтайского района Республики Хакасия 		                             А.В. Мин Те Хо

Приложение к постановлению администрации Белоярского сельсовета

от «30» декабря 2019 г. № 301, в редакции

от «  28 »  декабря 2024 г. №  180

Программа

комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Белоярский сельсовет на 2020–2030 годы

ПАСПОРТ

| Наименование | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Белоярский сельсовет на 2020–2030 годы " (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон № 131 от 6 ноября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 года №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений и городских округов», Устава сельского поселения Белоярский сельсовет Алтайского муниципального района |
| Муниципальный заказчик - координатор | Администрация Белоярского сельсовета |
| Основные разработчики и исполнители Программы | Администрация Белоярского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия, предприятия, определенные на конкурсной основе |
| Цель | Приведение и поддержание в надлежащем состоянии транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Белоярский сельсовет, в соответствии с нормативными требованиями |
| Задачи | Модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения Белоярского сельсовета; Модернизация уличного освещения территории муниципального образования Белоярский сельсовет |
| Показатели результативности (целевые индикаторы) по годам | - Снижение доли автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию и нуждающихся в их модернизации: 2020 год - на 19%; 2021 год - на 23%; 2022 год - на 25,5%; 2023 год – на 27 %. 2024 год - на 29 %; 2025 год – на 30 %. 2026 год – на 31 %; 2027-2023 годы – на 33 %. - Снижение затрат на содержание дорог и уличного освещения, к уровню 2018 года: 2020 год – на 13 % 2021 год - на 16%; 2022 год - на 16,5%; 2023 год – на 17,0 % 2024 год - на 17 %; 2025 год – на 17,5 %. 2026 год – на 18 %; 2027-2030 годы – на 19 %. |
|  | 1 этап: 2020 - 2024 годы; 2 этап: 2024 - 2030 годы. |
| Объемы и источники финансирования | Общее финансирование Программы – 787 713,05 тыс. руб. в том числе: бюджет муниципального образования Белоярский сельсовет – 52 348,10 тыс. руб., в том числе по годам: - 2020 год – 2 407, 8 тыс. руб.; - 2021 год – 3 509,9 тыс. руб.; - 2022 год – 13 504,4 тыс. руб.; - 2023 год – 8 059,0 тыс. руб.; - 2024 год – 7 941,0 тыс. руб. - 2025 год – 4 500,0 тыс. руб. - 2026 год – 4 500,0 тыс. руб. - 2027 год -2030 год – 4 500,0 рублей. бюджет Республики Хакасия – 735 364,95 тыс. руб., в том числе по годам: - 2020 – 16 390,0 тыс. руб. - 2021 – 67 827,0 тыс. руб. - 2022 – 97 863,1 тыс. руб. - 2023 – 130 706,8491 тыс. руб. - 2024 – 150 585,0 тыс. руб., - 2025 – 118 993,0 тыс. руб. - 2026 – 65 000,0 тыс. руб. - 2027 – 2030 гг.- 88 000,00 тыс. руб. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2020–2030 годов, могут быть уточнены при формировании проектов бюджета Белоярского сельсовета |
| Ожидаемые конечные результаты | - Снижение доли автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию и нуждающихся в их модернизации, на 33% по сравнению с аналогичным показателем 2018 года; - Снижение затрат на содержание дорог и уличного освещения, к уровню 2018 года на 19 %. |

- Характеристика проблемы

Уровень благоустройства транспортной инфраструктуры с. Белый Яр и д. Кайбалы остаётся недостаточным. Общая протяженность дорог муниципального образования Белоярский сельсовет составляет 244,02 км, в том числе грунтовые и 62,5 км. с твердым покрытием из них:

- 26,67 км с асфальто-бетонным покрытием проезжей части

- 35,83 км с гравийным покрытием.

Не отвечают требованиям технических регламентов и безопасности дорожного движения 39 км., что составляет 52% от общей протяженности дорог с твердым покрытием от всей территории муниципального образования Белоярский сельсовет.

Основными недостатками дорожно-уличной сети и обустройства улиц с. Белый Яр и д. Кайбалы являются:

- высокий процент протяженности дорог, не соответствующих требованиям технических регламентов и безопасности дорожного движения;

- недостаточный уровень освещенности улиц;

- не оснащенность сети уличного освещения современными устройствами энергосбережения.

На низком уровне находится эксплуатационное состояние проезжей части населённых пунктов муниципального образования Белоярский сельсовет.

Основная причина невыполнения ремонтных работ - недостаточный объём собственных средств и средств, выделяемых из бюджета района на строительство и капитальный ремонт дорог. Отсутствие техники не позволяет содержать в надлежащем состоянии дорожно-уличную сеть.

Всё выше изложенное свидетельствует о необходимости принятия настоящей Программы для решения сложившихся проблем.

2. Цель и задачи.

Цель Программы:

Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Белоярский сельсовет:

1. Приведение и поддержание в нормативном состоянии дорог, снижение общего процента дорог без усовершенствованного покрытия и, как следствие, снижение в последующем затрат на их содержание, увеличение уровня безопасности и комфортности участников дорожного движения.

2. Наряду с развитием транспортной инфраструктуры поселения важное значение имеет стратегия развития энергоэффективности сети уличного освещения, которая заключается:

а) в повышении качества освещенности улиц посредством увеличения количества осветительных приборов в соответствии с нормативными требованиями;

б) повышение энергосбережения и энергоэффективности уличного освещения  за счет внедрения современного технологического оборудования.

Задачами Программы являются:

в) модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования Белоярский сельсовет;

г) модернизация уличного освещения, на территории муниципального образования Белоярский сельсовет;

д) внедрение передовых технологий при проведении капитального ремонта дорог;

е) эффективное использование техники при производстве работ;

ж) приобретение необходимой техники для содержания дорог в надлежащем состоянии.

Предусмотренные Программой мероприятия направлены на решение указанных задач.

- Перечень программных мероприятий.

Мероприятия Программы предусматривают:

- устройство новых дорожных покрытий вместе с основанием или частичным   исправлением основания;

- восстановление всех видов покрытий проезжей части с исправлением или без исправления поперечного профиля;

- выполнение работ по заделке просадок, ям, выбоин, трещин;

- установление дополнительных дорожных знаков;

- установка современного технологического оборудования для энергоэффективного использования сети уличного освещения.

Программа содержит организационные мероприятия, требующие выделения дополнительных бюджетных ассигнований из бюджета Республики Хакасия и других уровней бюджета  (таблица 1).

Таблица 1

Перечень мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансовых средств, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего: |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  |  | 2026 год |  |  |  |  |  | 2027 год |  |  |  |  | 2028 год |  |  |  | 2029-2030 год |  |  |
| 1. | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выявление и учет дорог, не отвечающих требованиям эксплуатации, с целью составления плана ремонта и реконструкции дорог (приложение 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Белоярского сельсовета, ГИБДД ОВД по Алтайскому району (по согласованию) |
| 1.2 | Организация конкурсов на размещение муниципального заказа по ремонту и содержанию дорог среди предприятий различных форм собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Белоярского сельсовета |
| 1.3 | Заключение договоров на выполнение муниципального заказа по ремонту дорог с победителями конкурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Белоярского сельсовета |
| 2. | Содержание, капитальный и текущий ремонт дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Белоярского сельсовета предприятия, определенные на конкурсной основе |
| 2.1 | Межевание, техническая инвентаризация, выдача технических паспортов на дороги общего пользования поселения. Изготовление ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Приведение в нормативное состояние дорог и улиц с. Белый Яр, д. Кайбалы: строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт: - грейдерование дорог и улиц поселения; ямочный ремонт (в том числе |  | 1967,8 16 390,0 |  | 887,4 67 827,0 | 5 900,0 97 863,1 | 3 001, 6 126 706,9481 | 6 748,0 150 585,0 |  | 2 500,0 118 993,0 |  | 2 500,0 88 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Установка дорожных знаков искусственных неровностей, нанесение дорожной разметки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Межевание, техническая инвентаризация, выдача технических паспортов на дороги общего пользования поселения. Изготовление ПСД |  | 440 |  | 2622,5 | 7 604,4 | 4 844,30 | 1 311,0 |  | 2 000,0 |  |  | 2 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Установка современного технологического оборудования для энергоэффективного использования сети уличного освещения (приложение 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Белоярского сельсовета |
| 4 | Обустройство пешеходных переходов |  |  |  |  |  | 40,405 4000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 28 737,1 401 321,1 | 2 407,8 16 390,0 |  | 3 509,9 67 827,0 | 13 504,4 97 863,1 | 7 886,305 130 706,9481 | 8 059,0 150 585,0 |  | 4 500,0 118 993,0 |  |  |  |  | 2 500,0 88 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 2

| 1. | Приведение в нормативное состояние дорог и улиц с. Белый Яр, д. Кайбалы (устройство песчано-гравийного основания, уплотнение, дорожная одежда) | Название улиц, автомобильной дороги | Протяженность, км | Планируемый период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с.Белый Яр,ул.Братьев Букреевых | 0,6 | 2026 |
|  |  | с.Белый Яр,ул.Жаворонкова | 0,8 | 2026 |
|  |  | с.Белый Яр,пер. Комсомольский | 0,8 | 2022 |
|  |  | с.Белый Яр,пер. Хакасский | 1,1 | 2023 |
|  |  | д.Кайбалы, ул.Абаканская | 2,5 | 2023 |
|  |  | с.Белый Яр, ул.Степная | 1,2 | 2024 |
|  |  | с.Белый Яр, ул.Восточная | 0,9 | 2025 |
|  |  | с.Белый Яр, ул.Восточная | 0,9 | 2026 |
|  |  | с.Белый Яр, ул.Ленина | 0,5 | 2026 |
|  |  | с.Белый Яр, ул.Новая | 1,4 | 2025 |
|  |  | д.Кайбалы, ул. Новая | 0,6 | 2025 |
|  |  | д.Кайбалы, пер.Мостовой | 0,7 | 2025 |
|  |  | с.Белый Яр, ул. Алтайская | 1,0 | 2025 |
|  |  | с.Белый Яр, пер.Суворовский | 0,2 | 2025 |
|  |  | с.Белый Яр, ул. Энергетиков | 0,7 | 2022 |
|  |  | с.Белый Яр, ул. Луговая | 0,4 | 2025 |
|  |  | с.Белый Яр, ул. Трудовая | 1,5 | 2027 |
|  |  | с.Белый Яр, ул. Островная | 1,2 | 2027 |
|  |  | с.Белый Яр, ул. Солнечная | 0,4 | 2027 |
|  |  | с.Белый Яр, ул. Строителей | 0,8 | 2028 |
|  |  | с.Белый Яр, ул. Похабова от пер. Южный до разрезовской дороги | 0,5 | 2028 |
|  |  | с.Белый Яр, ул. Аткниных от пер. Парковый | 0,5 | 2029 |
|  |  | с.Белый Яр, пер. Мартовский | 1,4 | 2029 |
|  |  | с.Белый Яр, пер. Северный | 0,6 | 2029 |
|  |  | с.Белый Яр, пер. Алмазный | 0,6 | 2029 |
|  |  | с.Белый Яр, ул. Советская от ул. Похабова до участков | 0,5 | 2028 |
|  |  | д. Кайбалы, ул. Казанская | 1,85 | 2029 |
|  |  | с.Белый Яр, ул. Кольцевая | 1,4 | 2027 |
|  |  | с.Белый Яр, пер.Островского | 0,7 | 2025 |
|  |  | с.Белый Яр, пер. Удачный | 0,4 | 2026 |
|  |  | с.Белый Яр, ул. Минусинская | 2,5 | 2025 |
|  |  | с.Белый Яр, ул. Анастасии Глазко | 0,45 | 2025 |
|  |  | с.Белый Яр, ул. Хлебозаводская | 1,8 | 2025 |
|  |  | с.Белый Яр, ул. Белоярская | 1,5 | 2025 |
|  |  | д.Кайбалы, ул. Ачинская | 0,9 | 2025 |
|  |  | д.Кайбалы, ул. Липецкая | 1,6 | 2025 |
|  |  | д.Кайбалы, ул. Таймырская | 1,8 | 2024 |
|  |  | д.Кайбалы, ул. Рижская | 1,5 | 2029 |
|  |  | д.Кайбалы, ул. Калининградская | 1,6 | 2029 |
|  |  | д.Кайбалы, ул. Ярославская | 1,5 | 2030 |
|  |  | д.Кайбалы, ул. Хрустальная | 1,08 | 2030 |
|  |  | д.Кайбалы, ул. Тверская | 1,6 | 2030 |
|  |  | с.Белый Яр, пер. Парковый от ул. Аткниных до ул. Хлебозаводская | 0,344 | 2022 |
|  |  | с.Белый Яр, ул. Хлебозаводская | 0,047 | 2022 |
| 2. | Приведение в нормативное состояние дорог и улиц с. Белый Яр, д. Кайбалы (асфальтирование, ремонт асфальтобетонного покрытия) | с.Белый Яр, пер.Первомайский | 1,47 | 2021 |
|  |  | с.Белый Яр, пер.Южный | 0,45 | 2020 |
|  |  | с.Белый Яр, пер.Южный | 0,15 | 2022 |
|  |  | с.Белый Яр,ул.Придорожная | 0,82 | 2023 |
|  |  | с. Белый Яр, ул. Похабова | 0,3 | 2023 |
|  |  | С. Белый Яр, ул. Строителей | 2,92 | 2023 |
|  |  | д.Кайбалы, ул.Гагарина | 0,45 | 2020 |
|  |  | д.Кайбалы, ул.Гагарина | 0,8 | 2022 |
|  |  | д.Кайбалы, ул.Гагарина | 0,85 | 2022 |
|  |  | д.Кайбалы, ул.Арбатская | 1,6 | 2022 |
|  |  | д.Кайбалы, ул.Ярославская | 0,8 | 2022 |
|  |  | с.Белый Яр, пер.Песочный | 1,1 | 2022 |
|  |  | с.Белый Яр, ул.Советская | 0,15 | 2022 |
|  |  | с.Белый Яр, пер.Мартовский | 0,6 | 2022 |
|  |  | с.Белый Яр, ул.Победы | 1,701 | 2022 |
|  |  | с.Белый Яр, ул.Кравченко | 0,7 | 2022 |
|  |  | с.Белый Яр, ул.Перминова | 0,6 | 2022 |
|  |  | с.Белый Яр, ул.Дружбы | 1,1 | 2023 |
|  |  | с.Белый Яр, пер.Береговой | 0,345 | 2024 |
|  |  | с.Белый Яр, ул.Чкалова | 0,66 | 2024 |
|  |  | с.Белый Яр, ул.Верхняя | 0,55 | 2024 |
|  |  | с.Белый Яр, ул.Советская | 1,0 | 2023 |
|  |  | с.Белый Яр, ул.Карла Маркса | 4,3 | 2023 |
|  |  | с.Белый Яр, ул.Мира | 0,6 | 2022 |
|  |  | с.Белый Яр, ул.Щетинкина | 1,2 | 2022 |
|  |  | с.Белый Яр, ул.Енисейская | 0,65 | 2022 |
|  |  | с.Белый Яр, ул.Ленина | 4,3 | 2021 |
|  |  | с.Белый Яр, ул.Бейская | 0,9 | 2020 |
|  |  | с.Белый Яр, ул.Н.С. Федуловой | 0,7 | 2022 |
|  |  | с.Белый Яр, ул.Новая | 0,1 | 2020 |
|  |  | с.Белый Яр, ул.Юности | 1,0 | 2023 |
|  |  | с.Белый Яр, пер.Колхозный | 0,45 | 2023 |
|  |  | с.Белый Яр, ул.Придорожная | 0,6 | 2023 |
|  |  | с.Белый Яр, ул. Субраковых | 0,5 | 2024 |
|  |  | с.Белый Яр, пер.Садовый | 1,28 | 2023 |
|  |  | с.Белый Яр, ул.Аткниных | 0,4 | 2023 |
|  |  | с.Белый Яр, ул.Кирова | 0,83 | 2023 |
|  |  | с.Белый Яр, ул.Октябрьская | 1,25 | 2023 |
|  |  | с.Белый Яр, ул.Советская | 1,0 | 2024 |
|  |  | с.Белый Яр, ул.Калинина | 0,45 | 2024 |
|  |  | д.Кайбалы, пер.Проспектный | 0,6 | 2024 |
|  |  | с.Белый Яр, ул. Сунчугашевых | 0,8 | 2024 |
|  |  | с.Белый Яр, пер.Первомайский | 1,0 | 2024 |
|  |  | с.Белый Яр, ул. Пушкина | 2,4 | 2025 |
|  |  | д.Кайбалы, ул. Домрачеева | 0,6 | 2025 |
|  |  | с.Белый Яр, проспект Шахтерской Славы | 1,8 | 2024 |

- План-график строительства, реконструкции, ремонта, обслуживания

- дорожно-уличной сети на территории Муниципального образования

- Белоярский сельсовет

- Обоснование ресурсного обеспечения

Общее финансирование Программы – 787 713,05 тыс. руб. в том числе:

бюджет муниципального образования Белоярский сельсовет – 52 348,10 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2020 год – 2 407, 8 тыс. руб.;

- 2021 год – 3 509,9 тыс. руб.;

- 2022 год – 13 504,4 тыс. руб.;

- 2023 год – 7 845,0 тыс. руб.;

- 2024 год – 8 059,0 тыс. руб.

- 2025 год – 4 500,0 тыс. руб.

- 2026 год – 4 500,0 тыс. руб.

- 2027 год -2030 год – 4 500,0 рублей.

- бюджет Республики Хакасия – 735 364,95 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2020 – 16 390,0 тыс. руб.

- 2021 – 67 827,0 тыс. руб.

- 2022 – 97 863,1 тыс. руб.

- 2023 – 130 706,8491 тыс. руб.

- 2024 – 150 585,0 тыс. руб.,

- 2025 – 118 993,0 тыс. руб.

- 2026 – 65 000,0 тыс. руб.

- 2027 – 2030 гг.-  88 000,00 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2020–2030 годов, могут быть уточнены при формировании проектов бюджета Белоярского сельсовета

Объем финансирования мероприятий по годам приведен в таблице 1.

- 5. Механизм реализации

Координация деятельности исполнителей задействованных в реализации программных мероприятий, возлагается на Администрацию Белоярского сельсовета.

Заказчики и исполнители мероприятий Программы несут ответственность за их качественное и своевременное выполнение, рациональное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы.

При необходимости внести изменения в Программу заказчики и исполнители представляют соответствующие предложения в Администрацию Белоярского сельсовета.

Ход и результаты реализации программных мероприятий рассматриваются на заседаниях Совета депутатов Белоярского сельсовета.

- 6. Оценка эффективности

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения ее показателей, в качестве которых выбраны снижение доли автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию и нуждающихся в их модернизации и снижение затрат на содержание дорог и уличного освещения.

Конкретные значения показателей, которые предполагается достигнуть посредством реализации программных мероприятий, приведены в таблице 2.

- Таблица 2

Показатели

результативности Программы

| № п/п | Показатели | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год -2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Снижение доли автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию и нуждающихся в их модернизации к уровню 2017 года, % | 16 | 17,5 | 19 | 23 | 33 |
| 2. | Снижение затрат на содержание дорог и уличного освещения к уровню 2017 года, % | 10 | 10 | 13 | 16 | 19 |

Приложение 1

к программе комплексного развития транспортной инфраструктуры

на территории муниципального образования Белоярский сельсовет на 2020–2030 годы»

Акт

о резервировании дорог по муниципальному образованию Белоярский сельсовет по состоянию на 01.07.2022 года

В соответствии со СНИП 2.07.01-89х «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений» и с целью уточнения имеющихся в поселении дорог, комиссия в составе: главного специалиста администрации Белоярского сельсовета Мазовой С.В., водителя Оконечникова Е.В. провела ревизию дорог по муниципальному образованию Белоярский сельсовет. Протяженность дорог, переулков определяли с помощью автомобиля ВАЗ. В результате ревизии выявлено:

| № п/п, идентифик.номер | Наименование дорог | Тип покрытия | Протяженность дорог, км | Состояние дорожного полотна | % повреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | село Белый Яр |  |  |  |  |
| 1 2450430 | ул. Кирова 19:04:000000:744 | асфальт | 2,7 | удовлетвор. | 15 |
| 2 2455273 | ул. Ленина 19:04:000000:740 19:04:000000:203 | асфальт | 4,3 | удовлетвор. |  |
| 3 2451238 | ул. Пушкина 19:04:000000:298 | асфальт гравийная | 1,2 1,2 | удовлетвор. неудовлетвор. | 15 30 |
| 4 2456142 | ул. Аткниных 19:04:000000:299 | асфальт гравийная | 1,1 1,5 | удовлетвор. удовлетвор. | 4 40 |
| 5 2456350 | ул. Карла Маркса 19:04:000000:284 | асфальт гравийная | 2,8 0,6 | удовлетвор. удовлетвор. | 5 40 |
| 6 2454559 | ул. Октябрьская 19:04:000000:297 | асфальт гравийная | 1,6 1,1 | удовлетвор. неудовлетвор. | 10 50 |
| 7 2454117 | ул. Советская 19:04:010102:4115 | асфальт гравийная | 1,05 0,35 | удовлетвор. удовлетвор. | 5 35 |
| 8 2449995 | пер. Первомайский 19:04:000000:280 | асфальт | 2,13 | удовлетвор. |  |
| 9 2450322 | ул. Чкалова 19:04:000000:750 | асфальт грунтовая | 0,6 1,5 | удовлетвор. неудовлетвор. | 5 40 |
| 10 2456056 | ул. Хлебозаводская 19:04:000000:742 | гравийная грунтовая | 1,8 (0,3) 0,3 | неудовлетвор. неудовлетвор. | 50 70 |
| 11 2454060 | ул. Новая 19:04:010101:3371 | асфальт гравийная | 0,6 1,1 | удовлетвор. неудовлетвор. | 50 |
| 12 2452340 | ул. Победы 19:04:000000:741 | гравийная | 2,1 | удовлетвор. |  |
| 13 2452728 | ул. Белоярская 19:04:000000:743 | гравийная | 1,7 | неудовлетвор. | 70 |
| 14 2454763 | ул. Дружбы 19:04:000000:748 | гравийная | 1,1 | удовлетвор. | 50 |
| 15 2452026 | ул. Набережная 19:04:000000:747 | асфальт гравийная | 1 1 | удовлетвор. удовлетвор. | 40 |
| 16 2450929 | ул. Бейская 19:04:010101:3374 | асфальт | 1,3 | удовлетвор. |  |
| 17 2454042 | ул. Островная 19:04:010101:3373 | гравийная | 1,2 | неудовлетвор. | 80 |
| 18 2455363 | ул. Абаканская 19:04:010101:2792 | гравийная | 1,3 | удовлетвор. | 60 |
| 19 2452953 | ул. Алтайская 19:04:010104:1789 | гравийная | 1,2 | неудовлетвор. | 75 |
| 20 2449891 | ул. Энергетиков 19:04:010101:3372 | гравийная | 0,7 | удовлетвор. |  |
| 21 2454669 | ул.Луговая 19:04:010101:3377 | гравийная | 0,4 | неудовлетвор. | 80 |
| 22 2449361 | ул.Жаворонкова 19:04:010103:2798 | гравийная | 0,8 | удовлетвор. | 40 |
| 23 2450329 | ул. Братьев Букреевых 19:04:010104:2359 | гравийная | 0,6 | удовлетвор. | 30 |
| 24 2451997 | ул. Совхозная 19:04:010104:1790 | гравийная грунтовая | 0,8 0,4 | удовлетвор. неудовлетвор. | 50 85 |
| 25 2453801 | ул. Мира 19:04:010102:4116 | асфальт | 0,6 | удовлетвор. |  |
| 26 2450395 | ул. Шахтерская 19:04:010101:3391 | гравийная | 0,4 | удовлетвор. | 40 |
| 27 2453193 | ул. Енисейская 19:04:010101:3383 | асфальт | 1,2 | удовлетвор. |  |
| 28 2453521 | ул. Щетинкина 19:04:000000:202 | асфальт | 1,2 | удовлетвор. |  |
| 29 2456281 | ул. Школьная 19:04:010102:4918 | асфальт | 0,3 | удовлетвор. | 5 |
| 30 2454430 | ул. Спортивная 19:04:010102:4917 | асфальт | 0,3 | удовлетвор. | 5 |
| 31 2453321 | ул. Солнечная 19:04:010101:3390 | гравийная | 0,4 | удовлетвор. | 75 |
| 32 2453608 | ул. Трудовая 19:04:010101:3375 | гравийная | 1,5 | удовлетвор. | 40 |
| 33 2450343 | ул. Трактовая 19:04:010101:3379 | гравийная грунтовая | 1 0,5 | неудовлетвор. неудовлетвор. | 80 85 |
| 34 2456029 | ул. Надежды Степановны Федуловой 19:04:010101:3382 | асфальт | 0,9 | удовлетвор. |  |
| 35 2455519 | ул. Анастасии Глазко | грунтовая | 0,7 | неудовлетвор. | 80 |
| 36 2451811 | ул. Восточная 19:04:010101:3385 | гравийная | 0,9 | неудовлетвор. | 70 |
| 37 2456120 | ул. Зеленая 19:04:010102:4920 | гравийная | 0,3 | удовлетвор. | 40 |
| 38 2453445 | ул. Ветеранов 19:04:010102:4921 | гравийная | 0,4 | удовлетвор. | 40 |
| 39 2456488 | ул. Кольцевая | гравийная | 1,4 | удовлетвор. | 50 |
| 40 2855724 | ул. Саянская | грунтовая | 0,4 | неудовлетвор. | 80 |
| 41 2855723 | ул. Тихая | грунтовая | 0,4 | неудовлетвор. | 80 |
| 42 2452739 | ул. Игарская | грунтовая | 0,4 | неудовлетвор. |  |
| 43 2456107 | ул. Горького | грунтовая | 2,2 | неудовлетвор. |  |
| 44 2453500 | ул. Строителей | грунтовая | 3,2 | неудовлетвор. |  |
| 45 2454251 | ул. Придорожная | грунтовая | 3,2 | неудовлетвор. |  |
| 46 2452183 | ул. Калинина | грунтовая | 1,38 | неудовлетвор. |  |
| 47 2455899 | ул. Промышленная | грунтовая | 1,5 | неудовлетвор. |  |
| 48 2453599 | ул. Российская | грунтовая | 1,7 | неудовлетвор. |  |
| 49 2453001 | ул. Индустриальная | грунтовая | 2,4 | неудовлетвор. |  |
| 50 2455650 | ул. Пролетарская | грунтовая | 2,7 | неудовлетвор. |  |
| 51 2449244 | ул. Юбилейная | грунтовая | 2,7 | неудовлетвор. |  |
| 52 2453355 | ул. Баумана | грунтовая | 2,7 | неудовлетвор. |  |
| 53 2449516 | ул. Некрасова | грунтовая | 2,7 | неудовлетвор. |  |
| 54 2454785 | ул. Чапаева | грунтовая | 1,31 | неудовлетвор. |  |
| 55 2453551 | ул. Красноярская | грунтовая | 0,61 | неудовлетвор. |  |
| 56 2456022 | ул. Питерская | грунтовая | 0,58 | неудовлетвор. |  |
| 57 2456568 | ул. Верхняя | грунтовая | 0,55 | неудовлетвор. |  |
| 58 2452435 | ул. Нижняя | грунтовая | 0,55 | неудовлетвор. |  |
| 59 2455297 | ул. Акимкина | грунтовая | 0,32 | неудовлетвор. |  |
| 60 2453342 | ул. Заречная | грунтовая | 3,8 | неудовлетвор. |  |
| 61 2454813 | ул. Нарылковых | грунтовая | 0,46 | неудовлетвор. |  |
| 62 2453362 | ул. Свободная | грунтовая | 0,4 | неудовлетвор. |  |
| 63 2453844 | ул. Линейная | грунтовая | 0,58 | неудовлетвор. |  |
| 64 2449334 | ул. Крылова | грунтовая | 0,8 | неудовлетвор. |  |
| 65 2454138 | ул. Озерная | грунтовая | 0,68 | неудовлетвор. |  |
| 66 2449647 | ул. Снежная | грунтовая | 1 | неудовлетвор. |  |
| 67 2456480 | ул. Азовская | грунтовая | 0,8 | неудовлетвор. |  |
| 68 2456713 | ул. Таганская | грунтовая | 1 | неудовлетвор. |  |
| 69 2450231 | ул. Гоголя | грунтовая | 0,3 | неудовлетвор. |  |
| 70 2455755 | ул. Целинная | грунтовая | 1,2 | неудовлетвор. |  |
| 71 2451670 | ул. Боградская | грунтовая | 0,52 | неудовлетвор. |  |
| 72 2451307 | ул. Степная | грунтовая | 1,4 | неудовлетвор. |  |
| 73 2454928 | ул. Завидная | грунтовая | 0,5 | неудовлетвор. |  |
| 74 2450260 | ул. Пограничников | грунтовая | 2 | неудовлетвор. |  |
| 75 2450522 | ул. Братская | грунтовая | 0,6 | неудовлетвор. |  |
| 76 2450996 | ул. 70 лет Победы | грунтовая | 2,2 | неудовлетвор. |  |
| 77 2456512 | ул. Весны | грунтовая | 0,5 | неудовлетвор. |  |
| 78 2453422 | ул. Минусинская | грунтовая | 1,6 | неудовлетвор. |  |
| 79 2449426 | ул. Магистральная | грунтовая | 0,96 | неудовлетвор. |  |
| 80 2454700 | ул. Лесная | грунтовая | 0,96 | неудовлетвор. |  |
| 81 2456666 | ул. Мичурина | грунтовая | 1,6 | неудовлетвор. |  |
| 82 2450222 | ул. Полевая | грунтовая | 4,2 | неудовлетвор. |  |
| 83 2456326 | ул. Минская | грунтовая | 1,5 | неудовлетвор. |  |
| 84 2452482 | ул. Московская | грунтовая | 1,4 | неудовлетвор. |  |
| 85 2450748 | ул. Невская | грунтовая | 1,3 | неудовлетвор. |  |
| 86 2454383 | ул. Орловская | грунтовая | 1,2 | неудовлетвор. |  |
| 87 2449458 | ул. Посадская | грунтовая | 1,1 | неудовлетвор. |  |
| 88 2456427 | ул. Содружества | грунтовая | 1,1 | неудовлетвор. |  |
| 89 2453486 | ул. Толстого | грунтовая | 2 | неудовлетвор. |  |
| 90 2453460 | ул. Таёжная | грунтовая | 0,6 | неудовлетвор. |  |
| 91 2450632 | ул. Столбовая | грунтовая | 0,9 | неудовлетвор. |  |
| 92 2453589 | ул. Перминова | гравийная грунтовая | 0,6 1,3 | удовлетвор. Неудовлетвор. |  |
| 93 2454868 | ул. Похабова | грунтовая | 1,38 | неудовлетвор. |  |
| 94 2451825 | ул.Герцена | грунтовая | 0,12 | неудовлетвор. |  |
| 95 2455530 | ул.Декабристов | грунтовая | 0,2 | неудовлетвор. |  |
| 96 2456747 | ул.Пионерская | грунтовая | 0,26 | неудовлетвор. |  |
| 97 2455219 | ул.Олимпийская | грунтовая | 0,33 | неудовлетвор. |  |
| 98 2455267 | ул.Журавлева | грунтовая | 0,4 | неудовлетвор. |  |
| 99 2456396 | ул.Менделеева | грунтовая | 0,46 | неудовлетвор. |  |
| 100 2453192 | ул.Славянская | грунтовая | 0,52 | неудовлетвор. |  |
| 101 2451222 | ул.Янтарная | грунтовая | 0,6 | неудовлетвор. |  |
| 102 2456045 | Ул.Сосновая | грунтовая | 0,95 | неудовлетвор. |  |
| 103 2453834 | Ул.Республики | грунтовая | 1 | неудовлетвор. |  |
| 104 2455519 | Ул.Анастасии Глазко | грунтовая | 0,7 | неудовлетвор. |  |
| 105 2454352 | Ул.Кленовая | грунтовая | 0,3 | неудовлетвор. |  |
| 106 2449916 | Ул.Звездная | грунтовая | 0,6 | неудовлетвор. |  |
| 107 2453386 | Ул.Белинского | грунтовая | 0,6 | неудовлетвор. |  |
| 108 2451978 | Ул.Глинки | грунтовая | 0,75 | неудовлетвор. |  |
| 109 2855723 | Ул.Тихая | грунтовая | 0,4 | неудовлетвор. |  |
| 110 2451836 | Ул.Раздольная | грунтовая | 0,63 | неудовлетвор. |  |
| 111 2455594 | Ул.Светлая | грунтовая | 0,75 | неудовлетвор. |  |
| 112 122862505 | Ул.Сунчугашевых | грунтовая | 2,16 | неудовлетвор. |  |
| 113 122862506 | Проспект Шахтёрской Славы | грунтовая | 2 | неудовлетвор. |  |
| 114 15931344 | Ул.Овражная | грунтовая | 0,2 | неудовлетвор. |  |
| 115 122862507 | Ул.Субраковых | грунтовая | 0,7 | неудовлетвор. |  |
| 116 2455048 | Ул.Жукова | грунтовая | 1,3 | неудовлетвор. |  |
| 117 2456173 | Ул.Юности | грунтовая | 1,32 | неудовлетвор. |  |
| 118 2451172 | пер. Парковый 19:04:010104:2355 | гравийная | 0,5 | удовлетвор. |  |
| 119 2455377 | пер. Суворовский 19:04:010104:2360 | грунтовая | 0,31 | неудовлетвор. | 80 |
| 120 2456453 | пер. Кравченко 19:04:010104:2356 | гравийная | 1,02 | удовлетвор. |  |
| 121 2454459 | пер. Песочный 19:04:000000:749 | асфальт грунтовая | 0,2 1,1 | Удовлетвор. удовлетвор. | 3 |
| 122 2452253 | пер. Колхозный 19:04:010103:2797 | гравийная | 1,5 | удовлетвор. | 30 |
| 123 2453573 | пер. Хакасский 19:04:010103:2799 | гравийная | 1,3 | удовлетвор. | 40 |
| 124 2451523 | пер. Почтовый 19:04:010102:1791 | асфальт | 0,3 | удовлетвор. | 0 |
| 125 2456698 | пер. Садовый 19:04:000000:745 | Асфальт грунтовая | 06, 0,8 | удовлетвор. неудовлетвор. | 10 80 |
| 126 2454790 | пер. Молодежный 19:04:010101:3376 | грунтовая | 0,4 | удовлетвор. | 40 |
| 127 2456101 | пер. Речной 19:04:010101:3378 | грунтовая | 0,4 | удовлетвор. | 40 |
| 128 2451508 | пер. Комсомольский 19:04:010101:3380 | грунтовая | 0,8 | удовлетвор. | 40 |
| 129 2450120 | пер. Островского 19:04:010101:3381 | грунтовая | 0,7 | неудовлетвор. | 80 |
| 130 2451273 | пер. Южный 19:04:010102:4916 | Гравийная грунтовая | 1,0 1,2 | удовлетвор. неудовлетвор. | 80 |
| 131 2453783 | пер. Степной 19:04:010104:2358 | гравийная | 0,5 | удовлетвор. | 30 |
| 132 2455564 | пер. Береговой 19:04:010101:3384 | грунтовая | 0,32 | неудовлетвор. | 80 |
| 133 2455298 | пер.Удачный | грунтовая | 0,6 | неудовлетвор. | 70 |
| 134 2855737 | пер.Алмазный | грунтовая | 0,18 | неудовлетвор. |  |
| 135 2855660 | пер.Майский | грунтовая | 0,2 | неудовлетвор. |  |
| 136 2855671 | пер.Северный | грунтовая | 0,6 | неудовлетвор. |  |
| 137 2855658 | пер.Мартовский | грунтовая | 0,61 | неудовлетвор. |  |
| 138 2451421 | пер.Рубиновый | грунтовая | 0,4 | неудовлетвор. |  |
| 139 15931343 | пер.Дорожный | грунтовая | 0,8 | неудовлетвор. |  |
| 140 15931342 | пер.Шахтерский | грунтовая | 0,75 | неудовлетвор. |  |
| 141 15931345 | пер.Пашенный | грунтовая | 0,6 | неудовлетвор. |  |
| 142 2449995 | Пер.Первомайский 19:04:000000:280 | Асфальт грунтовая | 1,4 0,74 | удовлетвор. неудовлетвор. |  |
| 143 2855641 | Пер.Братский | грунтовая | 0,18 | удовлетвор. |  |
| 144 нет | Пер.Безымянный | асфальт | 0,6 | удовлетвор. |  |
|  | деревня Кайбалы |  |  |  |  |
| 1 2455083 | ул. Гагарина 19:04:010201:1197 | гравийная | 2,3 | удовлетвор. |  |
| 2 2455133 | ул. Домрачеева 19:04:010201:1202 | грунтовая асфальт | 1,,4 0,7 | неудовлетвор. удовлетвор. | 40 10 |
| 3 2450081 | пер. Проспектный 19:04:010201:1195 | асфальт | 0,7 | неудовлетвор. | 70 |
| 4 2452325 | ул. Кравченко 19:04:010201:1198 | гравийная | 0,7 | удовлетвор. | 40 |
| 5 2453586 | ул. Новая 19:04:010201:1201 | гравийная | 0,6 | удовлетвор. | 40 |
| 6 2855656 | ул. Луговая 19:04:010201:1199 | гравийная | 0,7 | удовлетвор. | 70 |
| 7 2449790 | ул. Дорожная | асфальт | 1 | удовлетвор. | 40 |
| 8 2456294 | пер. Мостовой 19:04:010201:1203 | гравийная | 0,7 | неудовлетвор. | 70 |
| 9 2449780 | пер. Речной 19:04:010201:1200 | грунтовая | 0,3 | неудовлетвор. | 80 |
| 10 2451645 | пер. Степной 19:04:010201:1196 | гравийная | 0,33 | неудовлетвор. | 40 |
| 11 2455871 | пер. Алтайский | грунтовая | 0,25 | неудовлетвор. |  |
| 12 2456432 | пер. Охотный | грунтовая | 0,5 | неудовлетвор. |  |
| 13 2449677 | пер. Заречный | грунтовая | 0,2 | неудовлетвор. |  |
| 14 2450186 | пер. Удачный | грунтовая | 0,6 | неудовлетвор. |  |
| 15 2451218 | пер. Монетный | грунтовая | 0,6 | неудовлетвор. |  |
| 16 15931346 | Проспект Минский | грунтовая | 1,95 | неудовлетвор. |  |
| 17 2451101 | Проспект Ленинградский | грунтовая | 2,2 | неудовлетвор. |  |
| 18 2456525 | Проспект Олимпийский | грунтовая | 1,8 | неудовлетвор. |  |
| 19 2456577 | Проспект Московский | грунтовая | 2,2 | неудовлетвор. |  |
| 20 2449711 | ул. Рижская | грунтовая | 1,5 | неудовлетвор. |  |
| 22 2450634 | ул. Спасская | гравийная | 1,2 | неудовлетвор. |  |
| 23 2449601 | ул. Брянская | грунтовая | 1,6 | неудовлетвор. |  |
| 24 2453980 | ул. Ярославская | гравийная | 1,5 | удовлетвор. |  |
| 25 2451685 | ул. Арбатская | гравийная | 1,6 | удовлетвор. |  |
| 26 2454574 | ул. Калининградская | грунтовая | 1,6 | неудовлетвор. |  |
| 27 2453522 | ул. Таймырская | грунтовая | 1,8 | неудовлетвор. |  |
| 28 2456063 | ул. Липецкая | грунтовая | 1,6 | неудовлетвор. |  |
| 29 2449375 | ул. Севастопольская | грунтовая | 1,85 | неудовлетвор. |  |
| 30 2454879 | ул. Норильская | грунтовая | 1,2 | неудовлетвор. |  |
| 31 2450861 | ул. Орловская | грунтовая | 0,5 | неудовлетвор. |  |
| 32 2451703 | ул. Крымская | грунтовая | 1,85 | неудовлетвор. |  |
| 33 2449947 | ул. Казанская | грунтовая | 1,85 | неудовлетвор. |  |
| 34 2452368 | ул. Ростовская | грунтовая | 1,6 | неудовлетвор. |  |
| 35 2454316 | ул.Омская | грунтовая | 0,5 | неудовлетвор. |  |
| 36 2450647 | ул.Посадская | грунтовая | 0,25 | неудовлетвор. |  |
| 37 2454252 | ул. Свердловская | грунтовая | 1,2 | неудовлетвор. |  |
| 38 2452037 | ул. Тверская | грунтовая | 1,6 | неудовлетвор. |  |
| 39 2452064 | ул. Новгородская | грунтовая | 1,2 | неудовлетвор. |  |
| 40 2450388 | ул. Амурская | грунтовая | 1,2 | неудовлетвор. |  |
| 41 2450612 | ул. Донская | грунтовая | 0,5 | неудовлетвор. |  |
| 42 2450074 | ул. Петропавловская | грунтовая | 1,83 | неудовлетвор. |  |
| 43 2453982 | ул. Бородинская | грунтовая | 1,5 | неудовлетвор. |  |
| 44 2454122 | ул. Минусинская | грунтовая | 2,5 | неудовлетвор. |  |
| 45 2454000 | ул. Абаканская | грунтовая | 2,5 | неудовлетвор. |  |
| 46 2454021 | ул. Ачинская | грунтовая | 0,9 | неудовлетвор. |  |
| 47 2453374 | ул. Бирилюсская | грунтовая | 0,7 | неудовлетвор. |  |
| 48 2450946 | ул. Тамбовская | грунтовая | 0,6 | неудовлетвор. |  |
| 49 2449593 | ул. Муслинская | грунтовая | 0,5 | неудовлетвор. |  |
| 50 2452807 | ул. Чулымская | грунтовая | 0,3 | неудовлетвор. |  |
| 51 2450274 | ул. Мирная | грунтовая | 0,99 | неудовлетвор. |  |
| 52 2452659 | ул. Чистых рос | грунтовая | 0,79 | неудовлетвор. |  |
| 53 2449265 | ул. Лазурная | грунтовая | 0,84 | неудовлетвор. |  |
| 54 2452532 | ул. Туманная | грунтовая | 0,88 | неудовлетвор. |  |
| 55 2453841 | ул. Цветочная | грунтовая | 0,96 | неудовлетвор. |  |
| 56 2456498 | ул. Победы | грунтовая | 1 | неудовлетвор. |  |
| 57 2450401 | ул. Саянская | грунтовая | 1,02 | неудовлетвор. |  |
| 58 2455566 | ул. Хрустальная | грунтовая | 1,08 | неудовлетвор. |  |
| 59 2451938 | ул. Космонавтов | грунтовая | 0,55 | неудовлетвор. |  |
| 60 2453129 | ул.Каретная | грунтовая | 0,35 | неудовлетвор. |  |
| 61 2451722 | ул.Александровская | грунтовая | 0,44 | неудовлетвор. |  |
| 62 2450604 | ул.Воскресенская | грунтовая | 1,68 | неудовлетвор. |  |
| 63 2453633 | ул.Ботаническая | грунтовая | 1,7 | неудовлетвор. |  |
| 64 125413527 | ул.Курская | грунтовая | 1,3 | неудовлетвор. |  |
| 65 2453542 | ул.Измайловская | грунтовая | 1,05 | неудовлетвор. |  |
| 66 2454014 | ул.Таганская | грунтовая | 1,2 | неудовлетвор. |  |
| 67 2450186 | пер.Удачный | грунтовая | 0,3 | неудовлетвор. |  |

Приложение 2 к программе комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Белоярский сельсовет на 2020–2030 годы»

Модернизации сетей уличного освещения населенных пунктов Белоярского сельсовета (д. Кайбалы, с. Белый Яр).

| № п/п | № ТП - 10/0,4 | № отходящего фи дера | Протяженность 5-го фонарного провода, требуемого для монтажа, км | Кол-во установленных фонарей, шт. | Освещаемая улица | Наличие ШУНО | Требуется дополнительное к-во фонарей шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Кайбалы (Белоярский сельский совет) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 32-16-04 | 3 | 0,64 | 3 | Гагарина | требуется установка с учётом | 7 |
| 2 | 32-17-02 | 1 | 0,56 | - | Гагарина | требуется установка | 7 |
|  |  | 2 | 0,36 | 5 | Гагарина | с учётом | 5 |
| 3 | 32-17-07 | 1 | 0,2 | 2 | Домрачеева | требуется установка | 4 |
|  |  | 2 | 0,64 | 3 | Домрачеева | с учётом | 6 |
|  |  | 3 | 0,78 | 5 | Домрачеева |  | 6 |
| 4 | 32-17-08 | 1 | 0,32 | 6 | Кравченко | требуется установка с учётом | 9 |
|  | Итого |  | 3,66 | 28 |  | 9 | 54 |

д. Кайбалы

с. Белый Яр

| № п/п | Населенный пункт | Точка подключения (ТП, фидер) | Протяженность сетей уличного освещения, км | Количество светильников, тип. | Кем обслуживается. | Предложения по развитию уличного освещения, объемам строительства новых сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-05-01 Л-1 | 1,040 | 10 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Пушкина |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-05-01 Л-6 | 1,32 | 11 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Пушкина |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-05-03 Л-1 | 0,52 | 6 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Аткниных |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-05-03 Л-3 | 0,68 | 9 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Аткниных |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-05-04 Л-1 | 0,88 | 10 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Аткниных |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-05-04 Л-2 | 0,28 | 4РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Аткниных |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-05-04 Л-3 | 0,8 | 6РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Аткниных |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-05-04 Л-4 | 0,68 | 7РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Аткниных |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-05-04 Л-5 | 0,88 | 10 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Аткниных |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-05-05 Л-1 | 0,84 | 10 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Жаворонкова |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-05-05 Л-2 | 0,76 | 8РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Кирова |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-05-05 Л-3 | 0,6 | 6РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Кирова |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-05-06 Л-1 | 1,12 | 10 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Набережная |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-05-06 Л-2 | 0,72 | 7РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Ленина |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-05-06 Л-4 | 0,44 | 10 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Ленина |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-05-06А Л-3 | 0,52 | 7РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Ленина |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-05-06А Л-5 | 0,76 | 9 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Ленина |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-05-08 Л-1 | 0,64 | 7 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Энергетиков |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-10-01Л-1 | 0,44 | 7 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Трудовая Подвесить 5 провод |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-10-01Л-2 | 1,04 | 7 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Енесейская Подвесить 5 провод |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-10-02Л-1 | 0,36 | 5 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Новая Подвесить 5 провод |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-10-02Л-2 | 1 | 7 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Новая Подвесить 5 провод |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-10-02Л-3 | 0,84 | 6РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Новая Подвесить 5 провод |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-10-02Л-4 | 0,52 | 5 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Новая Подвесить 5 провод |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-10-03Л-1 | 0,6 | 6 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Новая |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-10-03Л-2 | 0,88 | 11 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Ленина Подвесить 5 провод |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-10-03Л-3 | 1 | 9РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Абаканская Подвесить 5 провод |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-10-03Л-4 | 0,6 | 5 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Новая |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-10-04Л-1 | 1,08 | 9 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Карла Маркса Подвесить 5 провод |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-10-04Л-2 | 1,12 | 8 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Щетинкина Подвесить 5 провод |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-10-05Л-1 | 0,28 | 5 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Мира Подвесить 5 провод |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-10-10Л-3 | 0,36 | 6 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Ленина |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-10-12Л-1 | 0,28 | 5 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Кольцевая Подвесить 5 провод |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-18-01Л-1 | 0,6 | 6 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Чкалова Подвесить 5 провод |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-18-01Л-2 | 0,36 | 5РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Чкалова Подвесить 5 провод |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-18-04Л-1 | 1 | 9РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Чкалова |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-18-04Л-2 | 0,44 | 7РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Чкалова |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-18-04Л-3 | 0,36 | 6 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Октябрьская |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-18-06Л-1 | 0,56 | 6 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Кирова |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-18-06Л-2 | 1,08 | 10 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Ленина |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-18-08Л-1 | 0,8 | 14 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Советская |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-18-10Л-1 | 0,9 | 9 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Карла Маркса |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-18-10Л-3 | 0,68 | 7 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Пушкина |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-18-11Л-1 | 0,8 | 14 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Ленина Подвесить 5 провод |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-18-11Л-2 | 0,9 | 9 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Набережная Подвесить 5 провод |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-18-11Л-3 | 0,68 | 7 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Ленина Подвесить 5 провод |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-19-01Л-1 | 0,4 | 6 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Победы Подвесить 5 провод |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-19-01Л-2 | 1,08 | 10РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Дружбы Народов Подвесить 5 провод |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-19-01Л-3 | 0,36 | 5РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Белоярская Подвесить 5 провод |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-19-03Л-1 | 0,6 | 7 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Чкалова Подвесить 5 провод |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-19-04Л-1 | 0,44 | 6 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Карла Маркса Подвесить 5 провод |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-19-04Л-3 | 0,68 | 7 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Пушкина Подвесить 5 провод |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-19-09Л-1 | 0,36 | 8 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Ленина Подвесить 5 провод |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-19-09Л-2 | 0,48 | 7 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Алтайская Подвесить 5 провод |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-19-17Л-1 | 0,72 | 10 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Кирова Подвесить 5 провод |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-19-18Л-1 | 0,64 | 5 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Пушкина Подвесить 5 провод |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-19-19Л-1 | 0,36 | 4 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Победы Подвесить 5 провод |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-19-19Л-2 | 0,44 | 6 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом пер. Первомайский Подвесить 5 провод |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-20-03Л-1 | 0,52 | 12 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом пер. Садовый Подвесить 5 провод |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-21-04Л-1 | 0,52 | 8РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул. Трудовая Подвесить 5 провод |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-21-06Л-2 | 0,96 | 14РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул. Октябрьская |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-21-06Л-3 | 0,49 | 6РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул. Советская |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-21-08Л-1 | 0,56 | 9РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул. Советская |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-21-18Л-1 | 1,52 | 22РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул. Спортивная |